Protokół Nr 18/08

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 12 września 2008 roku w godz. od 10.00 do 14.00 w sali

konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie.

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, wzięło udział 5 członków Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

- Pani Ilona Piwowarska – Skarbnik Gminy

- Pan Sebastian Kiciński – podinsp.d/s pozyskiwania funduszy zewnętrznych

- pan Paweł Grudziński – p.o. Kierownika Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

Porządek posiedzenia:

- Otwarcie posiedzenia.

- Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gnojno za I półrocze 2008 roku.

Do punktu 1-go.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji – Pan Marcin Dziewit.

Do punktu 2-go.

Informację z wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za I półrocze 2008 roku przedstawiła Pani Skarbnik Gminy. Zapoznała również członków Komisji z opinią RIO w Kielcach (materiały stanowią załącznik do protokołu).

Wyjaśnień odnośnie przedstawionych materiałów udzielali także pozostali pracownicy Urzędu Gminy, biorący udział w posiedzeniu.

W wyniku dyskusji oraz uzyskanych wyjaśnień od pracowników Urzędu Gminy ustalono, co następuje:

Dochody gminy kształtują się na prawidłowym poziomie.

Środki na inwestycje, zaplanowane w budżecie na b.r. nie zostały wykorzystane, ponieważ gmina przygotowuje się do pozyskanie środków z zewnątrz

Infrastruktura sanitacyjna wsi Jarząbki nie jest wykonana, bo istnieje problem z przyłączem do magistrali, które znajduje się na posesji p. Wierzbickiego.

Komisja obliguje Wójta Gminy do podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji.

Wodociąg w sołectwach: Wólka Bosowska, Ruda, Płośnia i Pożogi nie zostanie wykonany w 2008 roku mimo, iż jest przygotowana dokumentacja, ponieważ Urząd Gminy oczekuje na nabór wniosków z PROW na sfinansowanie w./wym. inwestycji.

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły, osiedla domków jednorodzinnych i centrum Gnojna – środki przeznaczone w budżecie na ten cel nie zostały uruchomione, bo istnieje możliwość ich pozyskania z programu rewitalizacji i studium wykonalności małych miast.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Wójt Gminy, czy pracownicy Urzędu są w stanie do końca października przygotować stosowną dokumentację i przystąpić do konkursu.

Nie są kontynuowane prace nad dokumentacją, związaną z budową oczyszczalni ścieków ze względu na to, iż nie została wyjaśniona sytuacja działki.

Wykupić działkę od Pana Leszka Syguły i przystąpić do opracowania projektu.

Informatyzacja Urzędu Gminy – z powodu braku środków w Urzędzie Marszałkowskim nie zrealizowano tego zadania; z chwilą otrzymania funduszy przystąpić do realizacji projektu.

Drogi publiczne – 120.000 zł, przeznaczone w budżecie na drogi gminne wykorzystać na wykonanie asfaltu.

Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 16.09.2008 r.

Ponieważ został wyczerpany porządek posiedzenia na tym protokół

zakończono i podpisano.-

Protokolant:                                                                        Podpisy:

B.Czarnecka                                                                       1._______________

2. _______________

3. ________________

4. ________________

5. ________________