I.IV.341/4/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do zadania p.n.:

„PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE PIŃCZOWSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY 
W PIŃCZOWIE”

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

- PODSTAWOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający

Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

tel:  (0-41) 35 738 71

fax: (0-41) 35 726 45

NIP 662-176-15-14

Regon 291009840

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczyna się i prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej w treści SIWZ także Pzp.

- Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1)      Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie” .

2)       Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- ogrodzenie placu budowy;

- rozbiórka części więźby dachowej z podziałem na mniejsze działki robocze, aby była możliwość

zabezpieczenia budynku przed opadami atmosferycznymi;

- rozebranie istniejących schodów betonowych wewnętrznych;

- rozebranie ścianek murowanych wewnętrznych przewidzianych w projekcie;

- rozebranie istniejącej posadzki wraz z podkładem;

- skucie tynków zewnętrznych zgodnie z ekspertyzą mykologiczną;

- wykonanie ścianek nowoprojektowanych w części piwnic, parteru, piętra i poddasza zgodnie z

projektem budowlanym;

- wykonanie wewnętrznej żelbetowej klatki schodowej;

- wykonanie stropu nad poddaszem konstrukcji lekkiej;

- wykonanie konstrukcji części dachu wraz z pokryciem z zachowaniem  istniejących gabarytów;

- równolegle można realizować roboty instalacyjne, wykończeniowe jak: tynki, posadzki,

malowanie, stolarka okienna i drzwiowa, montaż szybu windy, podjazd dla niepełnosprawnych,

murki oporowe przy schodach;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

- renowacja obramień okiennych;

- renowacja zegara słonecznego;

- renowacja fryzu nad okapem;

- wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych, zgodnie z ekspertyzą  mykologiczną;

- wykonanie iniekcji ścian przyziemia;

- wykonanie tynków wewnętrznych;

- wykonanie nowych posadzek zgodnie z projektem

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz.;

  - Szczegółowo przedmiot zamówienia określają projekty  (załączniki 1 do SIWZ), przedmiary robót (załączniki 2 do SIWZ), oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik 3 do SIWZ).

  - Zaleca się, aby wykonawca dokonał oględzin terenu i urządzeń, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, dokładnie zapoznał się z treścią dokumentów przetargowych oraz uzyskał we własnym zakresie wszelkie istotne informacje, celem prawidłowego sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia.

5)     Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty 
             lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie 
             oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może 
             w takich przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny 
             posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w 
             dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach . Wykonawca, który oferuje produkty

równoważne jest obowiązany wykazać , że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

6)    Załączone do dokumentacji przedmiary robót nie stanowią elementu dokumentacji 
             projektowej  mają charakter orientacyjny i pomocniczy. Wykonawca jest zobowiązany do 
             dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu robót wymaganego do 
             osiągnięcia rezultatu i dokonania ewentualnych uzupełnień.

7)    Jeżeli, dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją 
              techniczną wykonania i odbioru robót będzie zawierała wady, które uniemożliwią prawidłowe 
              wykonanie robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, niezależne od Wykonawcy, które mogą 
              przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie 
              Zamawiającego. Zamawiający dokona wówczas analizy zaistniałego przypadku i po uzyskaniu

stanowiska projektanta, inspektora nadzoru będzie uprawniony do modyfikacji zakresu  
              świadczenia wykonawcy, w taki sposób, aby był zrealizowany cel umowy z zachowaniem 
              obowiązujących przepisów oraz możliwe było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

8)      W przypadku gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy 
             strony dokonają zmiany umowy w formie aneksu. Dokonując modyfikacji zakresu świadczenia       
            Wykonawcy, strony wyodrębnią:

a. roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które 
             Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,
b.     roboty dodatkowe , przez które rozumie się roboty niezbędne do  prawidłowego wykonania 
             przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w pierwotnej dokumentacji projektowej,

c.        roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a          
             których wykonanie stało się zbędne.

- Termin wykonania zamówienia

1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 01.09.2011r.

2) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w ppkt.1, w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego,

b) działania sił wyższych, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu umowy, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób terminowy,

c) istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,

d) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) Uczestnikiem postępowania mogą być Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu stosownie do art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.), czyli:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

3) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 2), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowa-nia ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ppkt.2)

5) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

- Oświadczenia lub dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdze-nia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1) Wykonawca składający ofertę winien załączyć do niej stosownie do art. 44 ustawy Pzp, oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art.24 ust.1 i ust.2 pkt.1) – zał. nr 5 do SIWZ;

2) Na potwierdzenie spełniania warunków wynikających ze złożonego oświadczenia należy dołączyć następujące dokumenty:

a. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp Zamawiający żąda załączenia:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert;

b. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga załączenia:

- wykazu wykonanych robót remontowo - budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z zakresu  wykonywania co najmniej 3 prac remontowo – budowlanych w obiektach zabytkowych o wartości min.  3.000.000,00 zł każda z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (załącznik 5a do SIWZ) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje). W przypadku wykonywania w/w robót przy pomocy podwykonawców należy dołączyć referencje posiadane przez podwykonawców na te roboty.

- wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (załącznik nr 5b do SIWZ);

- dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane (branża konserwatorska, konstrukcyjno – budowlana bez ograniczeń, sanitarna, elektryczna, gazowa, wentylacyjna) oraz zaświadczeń o przynależności tych osób do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej;

- pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku korzystania z powyższego.

c. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda załączenia polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

3) Dokumenty, o których mowa w ppkt. 2., winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

4) Wykonawcy występujący wspólnie załączą do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

  - Wymagane oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, niezwłocznie potwierdzonym pismem.

  - Wszelkie wymagane od wykonawców oświadczenia i dokumenty stanowią integralną część oferty i winny być złożone razem z formularzem ofertowym w zamkniętej kopercie.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

inż. Piotr Winiarski 		Naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie,

tel. (041) 357-38-71 w. 130

mgr Wojciech Pęczkiewicz	Inspektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Pińczowie

tel. (041) 357-38-71 w. 133

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek: 730 - 1530,

- Wymagania dotyczące wadium

1)	Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych);.

2)	Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert;

3)	Wadium musi obejmować cały zakres związania ofertą;

4)	Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

5)	Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:

ING Bank Śląski O/Pińczów 64105014291000000500292032

6)	Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert;

7)	Wadium w pozostałych formach (oryginał) należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego –pok.  
             nr 10;

8)	Kopie dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

Dokument potwierdzający wniesienie wadium winien zawierać opis:

wadium przetargowe do zadania „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie”

9)	Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym

10)	Zwrot bądź zatrzymanie wadium przez Zamawiającego następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

UWAGA: zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert

  - Wykonawca przedstawia swoją ofertę zgodnie z wymogami ustawy Pzp i SIWZ.

  - Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. 6 SIWZ oraz kosztorysem ofertowym,

  - Oferta musi być przygotowana w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów;

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

  - Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy;

  - Zaleca się by wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki;

  - Wszelkie naniesienie poprawki, korekty błędów, skreślenia w tekście oferty (w tym także w załącznikach do oferty) muszą być podpisane przez osobę(y) podpisującą(ce) ofertę;

  - Wykonawca określi w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;

  - Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT;

  - Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące wymagania:

    - Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (tj. do podpisania formularza oferty i wszystkich załączników) lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

    - Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

    - Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

    - Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wszystkich uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej, itp.), a nie pełnomocnika.

  - Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, na której należy podać następujące informacje:

- nazwę i adres wykonawcy;

- adres Zamawiającego: GMINA PIŃCZÓW, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów;

- opis: OFERTA na zadanie p.n.: „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie”- PRZETARG NIEOGRANICZONY - otwarcie ofert 28.10.2009r., o godz. 1015.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, pokój nr 29, 
w terminie do 28.10.2009r, do godziny 1000;

  - Oferty otrzymane przez Zamawiającego po ww. terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres i w terminie wskazanym w ppkt.1).

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w świetlicy Urzędu Miejskiego,
dnia 28.10.2009r. o godz. 1015;

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

  - Wykonawca podaje w ofercie cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, obliczoną w oparciu o kosztorys ofertowy;

  - Cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym między innymi koszty:

- wykonania całości robót wynikających z dokumentacji technicznej (projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót),

- wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,

- organizacji i utrzymania zaplecza budowy,

- obsługi geodezyjnej (w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz.),

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

  - Cenę oferty stanowić będzie kwota netto plus należny podatek VAT (22%)

  - Cena oferty nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy, jest ceną ryczałtową.

  - Oferowana cena musi wynikać z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego, który

będzie zawierał :

- Zestawienie materiałów i urządzeń z podaniem ich nazw. (Nazwa ma być podana

jednoznacznie tak aby możliwe było zidentyfikowanie cech technicznych i jakościowych)

- Parametry kosztowe (R-robocizna; KO-koszty ogólne; Kz-koszty zakupu; Z-zysk)

- Tabelę elementów scalonych.

Uwaga !

Kosztorys ofertowy będzie wykorzystany przez Zmawiającego wyłącznie na cele ustalenia:

a) czy parametry techniczne i jakościowe materiałów i urządzeń oferowanych przez Wykonawcę 
              do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiadają wymogom Zamawiającego,

b) czy nie zachodzi przypadek rażąco niskiej ceny,

Kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy do rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy z  
              uwagi na charakter ryczałtowy wynagrodzenia.

Zamawiający ustala, że obowiązującym sposobem wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie       
              przedmiotu zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z tym Wykonawca nie może 
              żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w chwili zawarcia umowy nie można było 
              przewidzieć rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztów z zastrzeżeniem pkt. 8.

6).  Za oferowaną cenę Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia umówionego rezultatu.

7). Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych 
              (PLN).

8). W przypadku istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale 3 
             pkt 8 SIWZ, stwierdzonej aneksem do umowy strony wyodrębnią :

a/ roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót 
             zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej,

b/ roboty dodatkowe przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania 
             przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w pierwotnej dokumentacji projektowej,

c/roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a 
             których wykonanie stało się zbędne.

9) Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności 
              uzgodniony przez Strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę metodą 
             szczegółową, przy czym w przypadku wykonywania robót według nowej technologii cena robót 
             zostanie obliczona w sposób określony poniżej:

a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników 
             cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym

b) ceny materiałów i sprzętu – wynikające z kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku 
              według cen SEKOCENBUD obowiązujących w chwili opracowania oferty.

Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 
             Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

10). Roboty dodatkowe o łącznej wartości nie przekraczającej 3 % wynagrodzenia umownego 
              stanowią ryzyko Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Roboty 
              dodatkowe przekraczające tę wielkość Zamawiający powierzy w odrębnym trybie po 
              przeprowadzeniu negocjacji .

11). Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zaniechane będzie protokół konieczności 
             uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą szczegółową, tj. 
             określający ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu  
             pomnożonych przez ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego, stanowiącego 
             podstawę obliczenia ceny w ofercie. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia 
             Wykonawcy. Wartość robót zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia 
              Wykonawcy.

12). W przypadku zaistnienia przesłanek o których mowa w pkt 8 zmiana wynagrodzenia 
              ryczałtowego uzasadni sporządzenie aneksu do umowy.

- Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie

- Jedynym kryterium, jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena

(cena - 100 %).

- Zamawiający wybierze ofertę, której cena będzie najniższa spośród ofert spełniających wymogi określone w SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych, a tym samym uzyska najwyższą ilość punktów obliczona wg wzoru:

C najniższa

P = ----------------- x 100

C badana

P – liczba punktów uzyskana w ocenie

C najniższa – cena najniższa spośród ofert nie odrzuconych

C badana – cena oferty badanej

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom zgodnie z kryterium oceny ofert, a także zamieści powyższe informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Umowa może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1)	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiąca 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2)	Zabezpieczenie, o który mowa w ppkt. 1 może być wniesione w formach określonych w art. 148 ust. 1 Pzp.

3)	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:

ING Bank Śląski O/Pińczów 64105014291000000500292032

4)	Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

5)	Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wartości zabezpieczenia.

6) Kwota, o której mowa w ppkt. 5 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

- Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ stanowi wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający zawiera umowę z wykonawcą w terminie określonym w ppkt.15.2. SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

II DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN, nie dopuszcza się prowadzenia w/w rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki:

- Projekty– zał. 1;

- Przedmiary robót– zał. 2

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. 3;

- Formularz ofertowy – zał. nr 4;

- Oświadczenie na podstawie art. 44 o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 - zał. nr 5;

- Doświadczenie zawodowe Wykonawcy – zał. nr 5a;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zał. nr 5b;

- Wzór umowy – zał. nr 6.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Marek Zatorski

Zastępca  Burmistrza

.....................................

podpis kierownika jednostki

Pińczów, 06.10.2009r.