Uchwała Nr XXVIII/217/05

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 28 stycznia 2005roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pińczów na lata 2005 – 2008

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pińczów na lata 2005 – 2008w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

- Wieloletni Plan Inwestycyjny wyznacza kierunki inwestowania i szacunki kosztów na lata objęte Planem.

- Wieloletni Plan Inwestycyjny ma charakter kroczący i będzie uchwalany corocznie.

§ 3.

Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi podstawę do sporządzenia budżetu 
w części majątkowej na rok 2005 i lata następne.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Pińczowie i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Henryk Szmit

/-/ Przewodniczący Rady Miejskiej

UZASADNIENIE

Opracowanie i wdrożenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pińczów na lata 2005 – 2008 ma na celu:

- uporządkowanie i racjonalizację procesu podejmowania decyzji o kształcie programu inwestycyjnego i części inwestycyjnej budżetu Gminy,

- utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania 
i kosztami inwestycji umieszczonymi w programie inwestycyjnym Gminy.

Naczelnik Wydziału Rozwoju

i Współpracy z Zagranicą

mgr Alina Pełka

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/217/05

Rady Miejskiej w Pińczowie

Z dnia 28 stycznia 2005r.

WIELOLETNI  PLAN  INWESTYCYJNY GMINY  PIŃCZÓW 
-  WPI

na lata 2005 – 2008

Pińczów – styczeń 2005

Spis treści

- Wprowadzenie

- Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pińczów na lata 2005 – 2008

II.1.  Założenia programowe – zasady aktualizacji WPI

II.2.  Finansowanie inwestycji – założenia prognozy finansowej
         na lata 2005 – 2008

II.3.  Ogólna charakterystyka WPI na lata 2005 – 2008

III.	Zestawienie rzeczowo – finansowe Wieloletniego Planu 
         Inwestycyjnego Gminy Pińczów na lata 2005 - 2008

- WPROWADZENIE

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pińczów na lata 2005 – 2008 jest jednym 
z najważniejszych instrumentów służących do realizacji celów strategicznych Gminy. Plan ma charakter kroczący w horyzoncie 4 – letnim. Oznacza to, że rokroczną aktualizację i przesuwanie horyzontu czasowego o jeden rok. Pierwszy rok stanowił będzie podstawę do opracowania części inwestycyjnej budżetu. WPI uwzględnia potrzeby zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Pińczów.

Jego celem jest:

- uporządkowanie i racjonalizacja procesu podejmowania decyzji o kształcie programu
  inwestycyjnego Gminy i części inwestycyjnej budżetu Gminy,

- utrzymanie kontroli nad jakością techniczną, terminowością wykonania i kosztami 
   inwestycji umieszczonych w Planie.

Szeroki zakres inwestycji jest realizowany także przez spółki świadczące usługi publiczne jak np. Wodociągi Pińczowskie sp. z o.o., jednak WPI tych inwestycji nie uwzględnia.

- Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pińczów na lata 2005 – 2008

II.1.  Założenia programowe – zasady aktualizacji WPI

Plan inwestycyjny na lata 2005-2008 został opracowany w oparciu o niżej wymienione zasady:

- Przyjęto 4 – letni horyzont czasowy.

- Zadania są dobierane zgodnie ze strategią rozwoju gminy.

- Umieszczone zostały zadania, które są na etapie realizacji bądź są tzw. zadaniami o charakterze ciągłym.

- Przyjęto poziom nakładów finansowych zgodny z wieloletnimi szacunkowymi prognozami finansowymi gminy.

- Nadano priorytet zadaniom, które mają możliwość uzyskania dofinansowania bezzwrotnych środków finansowych w szczególności refundacji UE.

- Przyjęto szacunkowe wysokości planowanych wydatków z wyjątkiem zadań będących w realizacji.

- Wprowadzono zadania, co do których Rada Miejska podjęła zobowiązania finansowe (tzw. uchwały intencyjne).

- Do oceny zadań zastosowano 7 kryteriów sumujących, są to:

  - Charakter zadania inwestycyjnego,

  - Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi

  - Korzyści z realizacji zadania w aspekcie gospodarczym, społecznym, ekologicznym i innych

  - Poparcie społeczne

  - Możliwość uzyskania środków zewnętrznych

  - Wpływ inwestycji na przyszłe budżety

  - Stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji

Procedura opracowywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uwzględnia:

  - Równoległe opracowywanie w zbieżnym horyzoncie czasowym Wieloletniego Planu Finansowego

  - Opracowywanie projektu budżetu gminy w szczególności w części inwestycyjnej.

Aktualizacja zadań wskazanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym odbywać się będzie każdego roku z uwzględnieniem powyższych zasad, jak również dopuszcza się doraźne zmiany związane z uzyskaniem bądź nie środków na inwestycje, których realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z zewnątrz.

II.2.  Finansowanie inwestycji – założenia prognozy finansowej
         na lata 2005 – 2008

Założenia do prognozy finansowej na lata 2005 – 2008 zostały oparte o :

  - analizę danych historycznych od roku 2001,

  - możliwość korzystania przez gminę z długu publicznego wyłącznie na realizację celów rozwojowych, założono kredyty komercyjne oparte o stopę WIBOR z 5, 6 i 7 letnimi okresami zapadalności,

  - zachowanie ustawowych wskaźników zadłużenia,

  - przewidywany wskaźnik inflacji na poziomie 2%

  - założono niewielki ale stały wzrost dochodów – średnio 1,5 – 2 %

  - jako bazę do prognozy wydatków bieżących przyjęto plan na rok 2005, uznano, że będą utrzymane na poziomie średnio 1,2% wzrostu w poszczególnych latach,

  - założono sukcesywny wzrost wskaźnika wydatków majątkowych

II.3.  Ogólna charakterystyka WPI na lata 2005 – 2008

Planowane nakłady na wszystkie inwestycje w latach 2005 – 2008 realizowane 
w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Pińczów wynoszą ogółem 25 001 594 zł, w tym:

- 7 275 906 zł – środki budżetu gminy Pińczów,

- 17 725 688 zł – inne środki (zakładane środki bezzwrotne)

Nakłady na inwestycje w latach 2005 - 2008

| Razem 2005 - 2008 | Źródła finansowania | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 001 594 | razem | 8 355 269 | 15 851 354 | 35 000 | 759 971 |
| 7 275 906 | Budżet gminy | 4 951 153 | 1 529 782 | 35 000 | 759 971 |
| 17 725 688 | Inne środki | 3 404 116 | 14 321 572 | 0 | 0 |

Udział środków pomocowych przyjęto na poziomie średnio 71% - mieści się w tym realizowana inwestycja przy udziale środków Programu SAPARD jak również zakładane uzyskanie dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Tak wysoki wskaźnik zakładanego dofinansowania wynika z faktu, że Gmina zwraca się o dofinansowanie inwestycji 
na poziomie maksymalnym możliwym do uzyskania.

Szczegółowy podział wydatków z budżetu gminy w poszczególnych dziedzinach programowania:

| Dziedzina finansowania | Budżet gminy na lata 2005 - 2008 | Zakładane środki pomocowe na lata 2005 - 2008 | Razem lata 2005 - 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarka wodno - ściekowa | 3 295 925 | 4 430 073 | 7 725 998 |
| Informatyzacja urzędu | 105 000 | 0 | 105 000 |
| Edukacja, sport i rekreacja | 3 050 010 | 13 295 615 | 16 375 625 |
| Inwestycje drogowe | 734 971 | 0 | 734 971 |
| Wykupy gruntów | 90 000 | 0 | 90 000 |
| RAZEM | 7 275 906 | 17 725 688 | 25 001 594 |

Głównym kierunkiem finansowania w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym pochłaniającym najwięcej, bo ok. 65,5 % wydatków na inwestycje zajmuje edukacja, sport i rekreacja. Drugą znaczącą grupę wydatków stanowią inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej – ok. 31%. Pozostałe 3,5% wydatków stanowią wydatki na inwestycje drogowe, informatyzację urzędu oraz wykupy gruntów.

III.	Zestawienie rzeczowo – finansowe Wieloletniego Planu 
         Inwestycyjnego Gminy Pińczów na lata 2005 - 2008

| Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Pińczów na lata 2005 - 2008 |
| --- |
| Nr zadania | Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania | Nakłady do poniesienia w latach 2005 - 2008 | po 2008r. | w tym środki bezzwrotne | Razem inwestycja |
|  |  | 2005r. | w tym środki bezzwrotne | środki budżetowe | 2006r. | w tym środki bezzwrotne | środki budżetowe | 2007r. | w tym środki bezzwrotne | środki budżetowe | 2008r. | w tym środki bezzwrotne | środki budżetowe |  |  |  |
|  | RAZEM PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) | 8 355 269 | 3 404 116 | 4 951 153 | 15 851 354 | 14 321 572 | 1 529 782 | 35 000 | 0 | 35 000 | 759 971 | 0 | 759 971 | 21 019 000 | 13 534 500 |  |
| 1. | Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Bogucice | 668 390 | 183 290 | 485 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 390 |
| 2. | Komputeryzacja urzędu | 60 000 | 0 | 60 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 105 000 |
| 3. | Wykupy gruntów | 40 000 | 0 | 40 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 90 000 |
| 4. | Ekorozwój Ponidzia-aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy I – etap I | 3 386 879 | 1 920 826 | 1 466 053 | 3 670 729 | 2 325 957 | 1 344 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 057 608 |
| 5. | Modernizacja i przebudowa krytej pływalni w Pińczowie przy Gimnazjum nr 1 ul. 7 Źródeł | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 2 287 060 | 2 287 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 587 060 |
| 6. | Budowa ul. Łąkowej w Pińczowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 718 | 0 | 302 718 | 0 | 0 | 302 718 |
| 7. | Budowa ul. Reduty Mławskiej w Pińczowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 253 | 0 | 432 253 | 0 | 0 | 432 253 |
| 8. | Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Pińczowie | 1 390 000 | 0 | 1 390 000 | 5 048 525 | 4 968 525 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 438 525 |
| 9. | Zespół basenów otwartych z pawilonem zaplecza na terenie MOSiR w Pińczowie | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 4 810 040 | 4 740 030 | 70 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 320 040 |