Umowa Nr ……………

Zawarta w dniu ……………2017r. pomiędzy Gminą Pińczów NIP 662-176-15-14, REGON 291009840, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Włodzimierza Baduraka, przy kontrasygnacie Skarbnika mgr Mirosławy Wiśniewskiej,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), na podst. art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy.

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie w ramach dwóch zadań zaplanowanych                      w funduszu sołeckim na 2017r.:

- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie” - z funduszu sołeckiego Bogucice Pierwsze;

- „Remont świetlicy wiejskiej” z funduszu sołeckiego Bogucice Drugie.

- Zadanie będzie realizowane w miejscowości Bogucice Drugie w Gminie Pińczów w ramach Funduszu Sołeckiego  na 2017r dla Sołectwa Bogucice Pierwsze i Sołectwa Bogucice Drugie. Wykonanie zadania będzie polegało na termomodernizacji ściany północnej i zachodniej budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie.

- Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy.

§ 2

- Wykonawca oświadcza że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednią wiedze i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 września 2017r.

§ 3

- Strony umowy ustalają całkowitą wartość robót określonych umową na kwotę:  ………….. zł netto plus podatek VAT ( 23%), co daje ……………. zł brutto (słownie: ………………………………………. 00/100)

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Cena dla ustalonego umową zakresu nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy.

§ 4

- Faktura za wykonany przedmiot umowy wystawiona zostanie po zakończeniu i odbiorze protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego, całości robót, oraz po usunięciu ewentualnych wad w przedmiocie umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie dwóch faktur wystawionych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Faktury zostaną wystawione na następujące kwoty:

- ………………..zł brutto(płatne z zadania:  „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogucice Drugie” - z funduszu sołeckiego Bogucice Pierwsze;

- ………………..zł brutto (płatne z zadania:  „Remont świetlicy wiejskiej” z funduszu sołeckiego Bogucice Drugie.

§ 5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Dokonanie odbioru końcowego robót w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia przez   Wykonawcę  na piśmie gotowości odbioru

2) Dokonanie zapłaty  Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie robót, na zasadach określonych  w § 4;

- Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

  - Ochrona mienia osób trzecich;

  - Zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych przed ich realizacją;

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać co do jakości wymogom Norm Polskich, przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.     z 2016r., poz. 1570 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz projektu budowlanego, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna, itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

§ 8

- Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianym na wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca do zgłoszenia robót zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na materiały wbudowane podczas realizacji umowy;

- kosztorys powykonawczy;

bez powyższych dokumentów zgłoszenie o zakończeniu robót będzie nieważne.

- W protokole odbioru końcowego zostanie określone czy Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w wymaganym terminie.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury (rachunku) końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych.

- Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i zabudowane materiały wchodzące w zakres przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres 36 miesięcy

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia komisyjnego.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny.

§10

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia liczone od wartości przedmiotu umowy,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia, od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, liczonej od wartości elementu robót, którego usterka dotyczy,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy;

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§11

1. Na koordynatora umowy  Zamawiający wyznacza Panią Iwonę Chlewicką pracownika Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: