Załącznik nr 3

do zaproszenia do złożenia oferty

(wzór umowy)

UMOWA Nr IPP.272…2017.I

zawarta w dniu …………2017r., pomiędzy

Gminą Pińczów z siedzibą ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, NIP 662-176-15-14, REGON 291009840 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Włodzimierza Baduraka,  przy kontrasygnacie Skarbnika – mgr Mirosławy Wiśniewskiej,

a

……………………………………………………………………………………………………………………, NIP ………………………, REGON …………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na podst. art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego opracowania dokumentacji projektowej oraz budowy zatoki autobusowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie (projektuj i buduj) w ramach zadania inwestycyjnego:  „Wykonanie zatoki przystankowej na ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie”.

2.	Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie zatoki autobusowej na ul. Republiki Pińczowskiej, w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

3.	Zakres prac:

Na terenie części działek nr 319/4, 319/15, 319/5 stanowiących pas drogowy drogi gminnej klasy Z, Nr 365037T, należy zaprojektować i wykonać zatokę autobusową, w tym:

- peron (chodnik) wzdłuż zatoki wraz z dojściem do Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie;

- przebudowę istniejącego chodnika – wykorzystanie kostki brukowej do ponownego ułożenia na peronie;

- likwidację części ogrodzenia oraz przebudowę pozostałego fragmentu na wysokości Gimnazjum;

- przebudowę lub zabezpieczenie, w razie konieczności, sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Parametry:

- długość zatoki 20,00 m,

- szerokość jezdni 3,00 m,

- chodnik (peron), szer. 2,00 m z krawężnikiem,

- skos najazdowy 1 : 4; skos wyjazdowy 1 : 8

- Do obowiązków Wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

  - opracowania dokumentacji projektowej,

  - zgłoszenia robót budowlanych,

  - objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

  - wykonania robót budowlanych,

  - obsługi geodezyjnej – wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

  - opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu stałej organizacji ruchu, w ilości niezbędnej do uzyskania jej zatwierdzenia.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje na temat przedmiotu umowy i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1.	Strony ustalają następujące terminy realizacji:

a)		protokolarne przekazanie placu budowy, nastąpi w ciągu 5 dni od opracowania dokumentacji i uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń do realizacji robót budowlanych.

b)	zakończenie robót w terminie do 15.12.2017r.

2.	Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. b w razie wystąpienia jednej z  następujących okoliczności:

a)	wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b)	działania sił wyższych, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.

c)	istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,

d)	opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,

3.	Zmiana terminu wykonania zamówienia po stwierdzeniu jednej z okoliczności wskazanej w ust. 2 będzie uzasadniała zawarcie aneksu do umowy.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust.1 pkt a) umowy.

- Terminowe dokonanie płatności za wykonany przedmiot umowy

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy, oprócz wymienionych w § 1 ust. 4, należy także:

- Przejęcie terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust.1 pkt a) umowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

- W czasie realizacji robót zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez osobę uprawnioną, zgodnie z wpisem do dziennika budowy.

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umowa będą wykonywane.

- Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

- Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

- Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót. Zgłoszenie pisemne lub faxem wykonanych robót do odbioru.

§ 5

WARUNKI REALIZACJI PRAC

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać co do jakości wymogom Norm Polskich, przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 883 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz projektu budowlanego, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna, itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia wpisem do wewnętrznego dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie) Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 6

ODBIÓR PRAC

1.	Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będą prace objęte niniejszą umową.

2.	Rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy, nastąpi w terminie do 7 dni od zawiadomienia Zamawiającego na piśmie lub faxem o osiągnięciu gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru	nastąpi nie później niż w 10-tym dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

3.	Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza operat powykonawczy, który musi zawierać: atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót – 1 egz.

4.	Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru – podpisany przez obie strony.

5.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności

ujawniono istnienie wad, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 7

WARTOŚC ZAMÓWIENIA

1.	Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe za całe zadanie w kwocie …………………. zł brutto (słownie: ………………………………………………… złotych …./100).

Wyżej określone wynagrodzenie zawiera podatek VAT i obowiązuje do końca realizacji przedmiotu umowy.

2.	Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za kompletne wykonanie 	przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat, zgodnie z przedłożoną dokumentacją techniczną. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie 	przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

3.	W ramach wymienionej w ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca 
	przeprowadzi próby i odbiory techniczne.

§ 8

WARUNKI PŁATNOŚCI

1.	 Podstawą do wystawienia faktury końcowej będą zakończone i odebrane roboty potwierdzone
protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego oraz kierownika budowy i Wykonawcy.

2.	Płatność faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru robót z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.

3.	Zapłata należności następować będzie przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze.

Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 9

RĘKOJMIA

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres ……. miesięcy na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały (niezależnie od gwarancji producenta).

2.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

4.	O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

5.	W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin jej usunięcia. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

6.	W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

7.	Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zmawiający może obniżyć wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

8.	Termin rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego.

9.	Po upływie terminu rękojmi ustalonego w ust. 1 w ciągu 15 dni dokonany będzie ostateczny odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.

§ 10

KARY UMOWNE

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy

      - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

2.	W przypadku naliczenia kar umownych obciążających Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

3.	 Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 11

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego  rozpoznania  jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego.

§ 12

FORMA UMOWY

1.	Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 13

ZAŁĄCZNIKI

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - Program funkcjonalno-użytkowy,

  - Oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								        	 WYKONAWCA: