Zał. 3

do zaproszenia do złożenia oferty (wzór umowy)

Umowa Nr ……………

zawarta w dniu ……………2018 r. w Pińczowie, pomiędzy:

Gminą Pińczów NIP 662-176-15-14, REGON 291009840, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Włodzimierza Baduraka, przy kontrasygnacie Skarbnika mgr Mirosławy Wiśniewskiej,

zwaną dalej ,,Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie ,,Stronami”,

niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), na podst. art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy.

§ 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania p.n.: „Przebudowa chodnika na ulicy Kluka w Pińczowie” (budżet obywatelski).

- Przedmiotem umowy jest  budowa i przebudowa chodnika o szerokości zmiennej od 2,00 do 2,50m lewostronnego, na odcinku ulicy Kluka o długości ok. 290 m, w tym:

Chodniki:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana o grubości 8cm (szary);

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości 8cm;

- obrzeża betonowe wibroprasowane 8x30cm i 6x20cm;

- krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30cm na ławie betonowej (beton C8/10);

Zjazdy indywidualne – przebudowa na szer. chodnika

- kostka brukowa betonowa (grafitowa) gr. 8cm;

- podsypka cementowo – piaskowa o gr. 3cm;

- górna podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 8cm;

- dolna podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 15cm;

Regulacja wysokościowa studzienek zaworów wodociągowych szt. 10 oraz regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych szt. 1.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 sierpnia 2018r.

§ 3

- Strony umowy ustalają całkowitą wartość robót określonych umową na kwotę:  ………….. zł netto plus podatek VAT (23%), co daje ……………. zł brutto (słownie: ………………………………………. 00/100)

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy.

- Cena dla ustalonego umową zakresu nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy.

§ 4

- Faktura za wykonany przedmiot umowy wystawiona zostanie po zakończeniu i odbiorze protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego, całości robót, oraz po usunięciu ewentualnych wad w przedmiocie umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Dniem zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Dokonanie odbioru końcowego robót w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia przez   Wykonawcę  na piśmie gotowości odbioru;

2) Dokonanie zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie robót, na zasadach   określonych  w § 4;

3)  Przekazanie terenu robót.

- Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

  - Ochrona mienia osób trzecich;

  - Zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych przed ich realizacją.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać co do jakości wymogom Norm Polskich, przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz projektu budowlanego, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna, itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

§ 8

- Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianym na wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca do zgłoszenia robót zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

- certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na materiały wbudowane podczas realizacji umowy;

- kosztorys powykonawczy;

- W protokole odbioru końcowego zostanie określone czy Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w wymaganym terminie.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych.

- Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i zabudowane materiały wchodzące w zakres przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres ……. miesięcy.

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia komisyjnego wady lub usterki.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny.

§ 10

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia liczone od wartości brutto przedmiotu umowy,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia, od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, liczonej od wartości brutto elementu robót, którego usterka dotyczy,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część umowy.

2)  Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

        - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część umowy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 11

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego.

- Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienie, które osiągnie w sposób jak najbardziej zbliżony taki sam lub podobny cel finansowy i gospodarczy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 12

Integralną część umowy stanowią:

- Zaproszenie do złożenia oferty

- Oferta Wykonawcy

- Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: