UMOWA NR ………..

Zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy Gminą Pińczów, NIP 662-176-15-14, REGON 291009840, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, mgr inż. Włodzimierza Baduraka, przy kontrasygnacie Skarbnika – mgr Mirosławy Wiśniewskiej,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

zwaną dalej ,,Wykonawcą”.

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz.1129 t. j. ze zm.).

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w systemie „zaprojektuj i zbuduj” zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego” w miejscowości Kowala.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Kowali polegające na montażu dodatkowej oprawy ulicznej na wysięgniku – 1 szt. i instalacji dodatkowego przewodu na odcinku ok. 48 mb wzdłuż drogi gminnej na działce o nr ewid. gruntów 100 obręb 14 Kowala wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń niezbędnych do realizacji prac.

Szczegółowo zakres zamówienie opisuje opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a) oraz szkic określający  zakres prac (załącznik nr 1b).

- Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac projektowych oraz propozycjach rozwiązań projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych.

- Zadanie  będące przedmiotem umowy musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 2.

Termin realizacji

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15.10.2022r.

- Termin, o którym mowa w ust.1 może ulec przesunięciu tylko w uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach niezawinionych przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust.2, strony ustalą nowy termin zakończenia robót w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§ 3.

Cena i płatności

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości – ………………. zł netto + VAT 23% tj…………… zł brutto (słownie: …………………………złotych 00/100).

- Cena określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy.

- Warunkiem koniecznym do zapłaty faktury końcowej jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego całości opracowania będącego przedmiotem umowy oraz złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że znajduje  się w stanie kompletnym pozwalającym na wykonywanie robót budowlanych oraz podpisanie protokołu ostatecznego z wykonania robót budowlanych.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia wymienionego w ust. 1 będzie faktura prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę wobec Zamawiającego, a zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia złożenia faktury.

- Płatności dokonywane będą przelewem na rachunek Wykonawcy o numerze ……………………………….

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (teks jednolity Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.).

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2 , opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

- Przekazanie niezbędnych danych i materiałów pomocnych w wykonaniu opracowania, a będących w posiadaniu Zamawiającego.

- Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty przekazania Zamawiającemu zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

- Dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym terminem, obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021. poz. 2351 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1065); Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. z 2020 poz. 1609); Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 r. poz. 2458);

- Opracowanie winno:

- być kompletne z punktu widzenia celu któremu ma służyć,

- zawierać rozwiązania zgodne z najnowszą wiedzą techniczną,

- zawierać wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia,

- przewidywać zastosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

- zachowywać zgodność z obowiązującymi przepisami.

- Ustalenie z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technicznych i zakresów.

- Złożenie oświadczenia o kompletności i prawidłowości wykonanych prac,

- Terminowe, w ramach wynagrodzenia umownego, usunięcie ewentualnych usterek opracowania,

- W przypadku wystąpienia rozbieżności między poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych rozbieżności w celu uzyskania spójności wszystkich elementów dokumentacji.

- W ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją, przenosie na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej, STWiORB, sztuką budowlaną oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

- Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

- Utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci.

- Ochrona mienia osób trzecich.

- Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

- Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 8, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.)

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 9 Dokumenty te Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do Odbioru.

§ 6.

Odbiory

- Wykonawca przedstawia do odbioru kompletne opracowanie projektowe.

- Zamawiający po otrzymaniu opracowania - projektu przystępuje do czynności odbioru, które zakończy w terminie 7 dni podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego albo zwrotem opracowania z podaniem na piśmie przyczyn odmowy podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

- W toku czynności odbioru Zamawiający dokonuje sprawdzenia opracowania pod względem kompletności przekazywanej dokumentacji i zgodności z umową.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony.

- W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad w przekazanej części opracowania Zamawiający zażąda ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Po usunięciu wad strony przystąpią do czynności odbioru  przy odpowiednim  zastosowaniu ust. 2 – 4.

- Odbiór opracowania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady ujawnione po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, w okresie rękojmi.

- Rozpoczęcie czynności odbiorowych robót budowlanych nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót.

- Z czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie spisany protokół odbioru.

§ 7.

Gwarancje i rękojmia

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy. Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy licząc od daty  sporządzenia i podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo odbiorczego końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o występujących wadach.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Za wadę uznaje się ujawnienie, iż opracowanie lub jego elementy uniemożliwiają wykorzystanie opracowania  w całości lub w części na cel któremu miały służyć.

- W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest usunąć je nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie (zlecenie innemu Podmiotowi) na koszt Wykonawcy bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zlecenie zastępczego usunięcia wad nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust.2 lit. c z tym zastrzeżeniem, że kary umowne nalicza się do dnia usunięcia wad.

§ 8.

Kary umowne

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego;

- za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wartości umownego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;

- opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych i ich potrącenia z  faktury Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej straty, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 9.

Prawa autorskie

- Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowań wykonanych w ramach umowy.

- W ramach nabytych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

- przekazać  opracowania  lub ich dowolną część (kopie) innym podmiotom  jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych;

- przekazać opracowanie wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na roboty wykonawcze, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- przekazać opracowanie wykonawcom robót wykonawczych jako podstawę dla wykonania robót budowlanych;

- wykorzystywać opracowania lub ich dowolną część do prezentacji;

- wprowadzać opracowania lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych;

- zwielokrotniać opracowania lub ich części dowolną techniką.

§ 10.

Postanowienia końcowe

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu odszkodowanie za wady w budowie i poniesiony przez niego koszty, jeśli wada powstała na skutek błędu w projekcie.

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: