Umowa Nr ……………….

Zawarta w dniu …………………... w Pińczowie, pomiędzy:

Gminą Pińczów NIP 662-176-15-14, REGON 291009840, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Włodzimierza Baduraka, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – mgr Mirosławy Wiśniewskiej,

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami.

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), na podst. art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy.

§ 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania p.n.: „Budowa świetlicy wiejskiej etap I”.

- Zadanie będzie realizowane w miejscowości Wola Zagojska Dolna w Gminie Pińczów w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 r.

- Wykonanie zadania będzie polegało na wybudowaniu ścian świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem otworów i nadprożami oraz kominów spalinowych i wentylacyjnych na działce o nr ewidencji gruntów 522 w obr. 37 Wola Zagojska.

- Szczegółowy zakres robót, określa dokumentacja techniczna wraz z STiWRB oraz kosztorys ofertowy stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje na temat przedmiotu umowy i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

§ 2

1.	Strony ustalają następujące terminy realizacji:

a)		protokolarne przekazanie placu budowy, nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

b)	zakończenie robót w terminie do 15.12.2017r.

2.	Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. b w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a)	wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b)	działania sił wyższych, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.

c)	istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,

d)	opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,

3.	Zmiana terminu wykonania zamówienia po stwierdzeniu jednej z okoliczności wskazanej w ust. 2 będzie uzasadniała zawarcie aneksu do umowy.

§ 3

- Strony umowy ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe za całe zadanie w kwocie  ………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………złotych 00/100)

- Kwota określona w ust. 1 stanowi zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat, zgodnie z przedłożoną dokumentacją techniczną. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie	przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

- Cena dla ustalonego umową zakresu nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy.

§ 4

- Faktura za wykonany przedmiot umowy wystawiona zostanie po zakończeniu i odbiorze protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego, całości robót, oraz po usunięciu ewentualnych wad w przedmiocie umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Dniem zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Dokonanie odbioru końcowego robót w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę  na piśmie gotowości odbioru;

2) Dokonanie zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie robót, na zasadach określonych  w § 4;

3)  Przekazanie terenu budowy.

- Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

  - Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

  - W czasie realizacji robót zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez osobę uprawnioną, zgodnie z wpisem do dziennika budowy.

  - Utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

  - Ochrona mienia osób trzecich;

  - Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

  - Zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych przed ich realizacją.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać co do jakości wymogom Norm Polskich, przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz dokumentacji technicznej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna, itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

§ 8

- Zamawiający oświadcza, że powołał Inspektora Nadzoru w osobie Pana …………………

- Ustanowionym przez Wykonawcę Kierownikiem budowy  jest Pan ………………………

§ 9

- Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianym na wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca do zgłoszenia robót zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na materiały wbudowane podczas realizacji umowy;

- kosztorys powykonawczy;

bez powyższych dokumentów zgłoszenie o zakończeniu robót będzie nieważne.

- W protokole odbioru końcowego zostanie określone czy Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w wymaganym terminie.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych.

- Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres ……. miesięcy na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały (niezależnie od gwarancji producenta).

2.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

4.	O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

5.	W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin jej usunięcia. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

6.	W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

7.	Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zmawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

8.	Termin rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego.

§11

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia liczone od wartości brutto przedmiotu umowy,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia, od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, liczonej od wartości brutto elementu robót, którego usterka dotyczy,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część umowy;

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§12

- Na koordynatora umowy Zamawiający wyznacza Pana Bartłomieja Piaseckiego pracownika Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu Stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego.

- Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienia, które osiągnie w sposób jak najbardziej zbliżony, taki sam lub podobny cel finansowy i gospodarczy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: