Załącznik nr 4 do SIWZ

(wzór umowy)

UMOWA Nr ………………

zawarta w dniu ………..2008r., pomiędzy Gminą Pińczów, reprezentowaną przez

Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Marka Zatorskiego, działającego na podstawie upoważnienia Burmistrza nr 2/07 z dnia 03.01.2007r.

zwaną dalej „Zamawiającym"

a

…………………………………………………………………………………………………..…………………., nr NIP ……………………., REGON …………………, reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………,

zwaną dalej „Wykonawcą”

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego p.n.:

„Kompleksowe zwodociągowanie Gminy Pińczów ”

na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655).

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane 
z budową wodociągów w miejscowościach: Gacki Wieś, Mozgawa, Bugaj.

2.  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości:

Sieć wodociągowa o łącznej długości 11301mb w tym:

-  3 mb z rur PCV Ø 160mm;

- 10723 mb z rur PCV Ø 110mm;

- 489 mb z rur PE Ø 63 mm;

- 86 mb z rur PE Ø 40 mm;

Przyłącza wodociągowe w ilości 95 sztuk o łącznej długości 2127,5  mb w tym:

-  2127,5  mb z rur PE Ø 32 mm;

oraz obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy wodociągu oraz inwentaryzację powykonawczą w 3-ch egzemplarzach.

3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna (projekty budowlano - wykonawcze,

kosztorysy ofertowe, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych).

§ 2.

Terminy umowne

Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 30.11.2009r.

§ 3.

Cena umowna

- Na podstawie rozstrzygnięć przetargowych strony umowy ustalają całkowitą wartość
robót określonych umową na kwotę …………….. zł netto plus podatek VAT (22%), co daje: ………………. zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………….).

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 składają się elementy scalone robót wg zestawienia:

| L.p. | Nazwa elementu scalonego robót | Wartość netto robót w złotych | VAT | Wartość brutto robót w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | zł |  |
| Wodociąg Gacki Wieś |
|  | Sieć wodociągowa |  | 22 |  |  |
|  | Przyłącza wodociągowe |  | 22 |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |
| Wodociąg Mozgawa |
|  | Sieć wodociągowa |  | 22 |  |  |
|  | Przyłącza wodociągowe |  | 22 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |
| Wodociąg Bugaj |
|  | Sieć wodociągowa |  | 22 |  |  |
|  | Przyłącza wodociągowe |  | 22 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla 3 wodociągów |  |  | 22 |  |  |
| OGÓŁEM: | - |  |  |  |  |

- Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie następujących wskaźników  cenotwórczych:

- stawka roboczogodziny                                                          Rg	- ……..zł/h,
- koszty ogólne (od R+S )                                                         Ko	- ……... %,     
- Zysk  ( od R+S+KO )                                                               Z	- ……... %,

- koszty zakupu  tylko od wartości materiałów                          Kz	-  ……...%,
ceny materiałów i sprzętu wg kosztorysu ofertowego

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,      w tym między innymi koszty:

- wykonania całości robót wynikających z projektu budowlano - wykonawczego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,

- organizacji i utrzymania zaplecza budowy,

- organizacji ruchu,

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót i doprowadzenia go do stanu pierwotnego, itp.

- zużycia wody, analiz wody, zajęcia pasa drogowego,

- wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach.

5. Cena dla ustalonego umową zakresu nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy.

§ 4.

Płatności

- Faktura za wykonany przedmiot umowy wystawiona zostanie po zakończeniu i odbiorze protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego, całości robót oraz po usunięciu ewentualnych wad 
w przedmiocie umowy.

- Dopuszcza się możliwość realizacji faktur częściowych. Podstawę do wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych – do wysokości 80% wartości przedmiotu umowy stanowić będą protokoły odbioru częściowego robót podpisane przez osoby wskazane w ust. 1 oraz kosztorysy powykonawcze do zrealizowanych robót zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktur w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 5.

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- Dokonanie odbioru końcowego robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości odbioru oraz odbioru częściowego – terminie 3 dni;

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy pozwolenie na budowę, projekt budowlany i dziennik budowy.

- Dokonanie zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach określonych w § 4;

- Zamawiający i Nadzór Inwestorski mają prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Wykonanie i oddanie do użytku przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, określonymi w „specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 ze zm.);

  - Przejęcie terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy;

  - Zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

  - Utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

  - Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, warunków bezpieczeństwa oraz do uprzedniego zawiadamiania właścicieli działek, przez które będzie przebiegał wodociąg
o terminie rozpoczęcia robót;

  - Powiadomienie Zamawiającego o robotach ulegających zakryciu lub zanikających, a realizację tych robót potwierdzić wpisem do dziennika budowy.

  - Zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych przed ich realizacją;

  - Rzetelne prowadzenie i kompletowanie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (odbiory częściowe robót, protokoły pomiarów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.);

§ 7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca wniósł kwotę w wysokości .......................................... co stanowi 5 %  wynagrodzenia (brutto) określonego w § 3 ust.1  niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w formie .................................................................................................................................................

- Strony postanawiają, że 70% wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania usługi, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w sposób następujący:

  - część zabezpieczenia w wysokości 70%  kwoty, o której mowa w ust. 1 tj. ...............zł; zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

  - pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy 30% tj.......................zł. zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

§ 8.

Odbiór robót

- Odbiory częściowe poszczególnych elementów robót odbywać się będą po ich wykonaniu, nie później niż 3 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę /wpis do dziennika budowy/.

- Wykonawca winien powiadomić na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianym na wykonanie przedmiotu umowy.

- Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Przez gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów (między innymi: atesty na wbudowane materiały, protokoły pomiarów).

- W protokole odbioru końcowego zostanie określone czy wykonawca zrealizował przedmiot umowy w wymaganym terminie.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych.

- Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

- Żądając usunięcia wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

§ 9.

Gwarancje

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i zabudowane materiały   wchodzące w zakres przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres 
36 miesięcy .

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia komisyjnego - dla usterek mających wpływ na eksploatację sieci wodociągowej oraz przyłączy i do 7 dni od daty stwierdzenia komisyjnego - dla usterek nie mających wpływu na eksploatację sieci wodociągowej i przyłączy.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie 
z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny.

§ 10.

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki liczone od wartości przedmiotu umowy,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 
w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, liczonej od wartości elementu robót, którego usterka dotyczy,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy;

      - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

        - za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy wynikającą z winy Zamawiającego w wysokości 0,1% wartości przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,

        - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 p.z.p.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 11.

Postanowienia końcowe

- Zamawiający powołuje na  inspektora nadzoru: ………………………………………………..………. ………………………………………………………………………………………………………………….;

- Wykonawca wyznacza na kierownika budowy: …………………………………………………….……;

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: