Umowa Nr ……………

Zawarta w dniu ……………2017r. w Pińczowie pomiędzy:

Gminą Pińczów NIP 662-176-15-14, REGON 291009840, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez ……………………………………….,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), na podst. art. 4 pkt. 8 cytowanej ustawy.

§ 1

- Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  zadania p.n.: „Wykonanie parkingu ulica Piastowska w Pińczowie”

- Zadanie będzie realizowane na ulicy Piastowskiej w Pińczowie w ramach budżetu obywatelskiego  na 2017r.

- Wykonanie zadania będzie polegało na budowie miejsc postojowych z kostki betonowej brukowej na  długości 21,0 mb o szerokości 4,0 m plus krawężnik drogowy oraz zabezpieczenie kabli energetycznych rurami dwudzielnymi (np. typu „arota”) na działce o nr ewid. gruntów 160/14, 160/150 obręb 8 obszar miejski. Zakres prac budowlanych określa:

- przedmiar robót stanowiący załącznik niniejszego pisma;

- rysunek poglądowy miejsc postojowych, przekroje przez miejsca postojowe;

- opis techniczny.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 grudnia 2017r.

§ 3

- Strony umowy ustalają całkowitą wartość robót określonych umową na kwotę:  ………….. zł netto plus podatek VAT ( 23%), co daje ……………. zł brutto ( słownie: ………………………………………. 00/100)

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy

- Cena dla ustalonego umową zakresu nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy.

§ 4

- Faktura (rachunek) za wykonany przedmiot umowy wystawiona zostanie po zakończeniu i odbiorze protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego, całości robót, oraz po usunięciu ewentualnych wad w przedmiocie umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury (rachunku) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek  bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze (rachunku).

- Dniem zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Dokonanie odbioru końcowego robót w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia przez   Wykonawcę  na piśmie gotowości odbioru

- Dokonanie zapłaty  Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie robót, na zasadach określonych  w § 4;

- Przekazanie terenu robót.

- Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

  - Ochrona mienia osób trzecich;

  - Zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych przed ich realizacją;

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać co do jakości wymogom Norm Polskich, przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1570 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) oraz projektu budowlanego, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna, itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

§ 8

- Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianym na wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca do zgłoszenia robót zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na materiały wbudowane podczas realizacji umowy;

- kosztorys powykonawczy;

bez powyższych dokumentów zgłoszenie o zakończeniu robót będzie nieważne.

- W protokole odbioru końcowego zostanie określone czy Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w wymaganym terminie.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury (rachunku) końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych.

- Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

§ 9

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i zabudowane materiały wchodzące w zakres przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres 36 miesięcy

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia komisyjnego wady i usterki.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny.

§10

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia liczone od wartości brutto przedmiotu umowy,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia, od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, liczonej od wartości brutto elementu robót, którego usterka dotyczy,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część umowy;

      - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za niezrealizowaną część umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§11

- Na koordynatora umowy  Zamawiający wyznacza Pana Bartłomieja Piaseckiego pracownika Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego.

- Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia nieważnego lub nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienia, które osiągnie w sposób jak najbardziej zbliżony, taki sam lub podobny cel finansowy i gospodarczy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: