Załącznik nr 6 do SIWZ

(Wzór umowy)

UMOWA nr Nr ............................

zawarta w dniu ....................2006r., pomiędzy Gminą Pińczów, zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez .............................................................................................................................,

a

.................................................................................................................................................................., nr NIP ...................................... REGON ........................................, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ...........................................................................................................................

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego p.n.: „Budowa oświetlenia drogowego w Skrzypiowie”, na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163).

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z realizacją zadania p.n.: „Budowa oświetlenia drogowego w Skrzypiowie”.

    - Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, kosztorys ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 2.

Terminy umowne

- Przekazanie placu budowy - w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

- Rozpoczęcie robót - w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy - w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 3.

Cena umowna

- Na podstawie rozstrzygnięć przetargowych strony umowy ustalają całkowitą wartość
ryczałtową robót określonych umową na kwotę ……….…….. zł netto plus podatek VAT (22%) , co daje: …………………. zł brutto (słownie: ………………………………………………………..……….).

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty:

- wykonania całości robót wynikających z dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,

- organizacji i utrzymania zaplecza budowy,

- prac geodezyjnych:

  - wytyczenia geodezyjnego obiektu,

  - bieżącej obsługi geodezyjnej,

  - inwentaryzacji powykonawczej (dostarczenie Zamawiającemu 3 egz. mapy zasadniczej uzupełnionej o zinwentaryzowane nowo wybudowane obiekty),

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót i doprowadzenia go do stanu pierwotnego,

- przekazania do ZEORK S.A. RZE Busko zdemontowanych z sieci nN materiałów i urządzeń,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej, itp.

- Wykonawca nie ponosi kosztów opłaty za dopuszczenie do pracy na sieci ZEORK S.A. oraz kosztów przewodów Al 1x25, AsXSn 4x50+25, AsXSn 4x16 przekazanych przez ZEORK S.A. RZE Busko do realizacji niniejszego zamówienia.

- Cena dla ustalonego umową zakresu nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie następujących wskaźników cenotwórczych:

- stawka roboczogodziny				-	Rg –	…….zł/h,
- koszty ogólne (od R+S )				-	Ko -   	…….%, 
- Zysk  ( od R+S+Ko )				-	Z    -  	…….%,

- koszty zakupu  tylko od wartości materiałów 	-	Kz  -	…….%,

§ 4.

Płatności

- Faktura końcowa za wykonany przedmiot umowy wystawiona zostanie po zakończeniu i odbiorze protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego, całości robót oraz po usunięciu ewentualnych wad w przedmiocie umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury w terminie 21 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 5.

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej - 1 egz. przy zawarciu umowy;

- Przekazanie placu budowy w terminie określonym w § 2 ust.1;

- Dostarczenie dziennika budowy;

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- Dokonanie odbioru końcowego robót  w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie gotowości odbioru;

- Dokonanie zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach określonych w § 4;

- Zamawiający i Nadzór Inwestorski mają prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Wykonanie siłami własnymi i oddanie do użytku przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, określonymi w „specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016);

  - Przejęcie terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy;

  - Zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

  - Utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

  - Ochrona mienia osób trzecich;

  - Zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych przed ich realizacją;

  - Wytyczenie geodezyjne oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza nowo wybudowanych obiektów;

  - Rzetelne prowadzenie i kompletowanie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych robót, protokoły pomiarów elektrycznych, protokoły przeprowadzenia prób, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.);

- Wykonawca może realizować część przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za podwykonawców;

§ 7.

Odbiór robót

- Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu Umowy minimum 3 dni przed planowanym terminem odbioru.

- Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Przez ,,gotowość do odbioru przedmiotu Umowy” rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych.

- Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

- Żądając usunięcia wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

§ 8.

Gwarancje

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i zabudowane materiały  (oprócz przewodów przekazanych przez ZEORK S.A. RZE Busko) wchodzące w zakres przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego Inwestycji, na okres 36 miesięcy .

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia komisyjnego - dla usterek mających wpływ na eksploatację obiektu, i do 7 dni od daty stwierdzenia komisyjnego - dla usterek nie mających wpływu na eksploatację obiektu.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny.

§ 9.

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy 0,1% za każdy dzień zwłoki liczone od wartości przedmiotu umowy,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 
w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, liczonej od wartości elementu robót, którego usterka dotyczy,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia niezrealizowanej części umowy;

      - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

        - za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy wynikające z winy Zamawiającego w wysokości 0,1% wartości przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,

        - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia niezrealizowanej części umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 p.z.p.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 10.

Postanowienia końcowe

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: ………………………………… posiadającego uprawnienia budowlane nr …………………….., w specjalności ………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………………….;

- Wykonawca wyznacza na kierownika budowy: ………………………………………………… posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………………… w specjalności ……………...……… ………………………………………………………………………………………………………………….;

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: