UMOWA Nr….. / I.VI.341/2/09 (wzór)

zawarta w dniu…………..., pomiędzy Gminą Pińczów, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Włodzimierza Baduraka,

a „……………………………………………………………………………..”

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego p.n.: „Przebudowa drogi w Pasturce”, na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.).

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane 
z realizacją zadania p.n.: „Przebudowa drogi w Pasturce”.

- Zakres rzeczowy umowy:

-     ścinanie poboczy i rozjazdów 679 m2 na długości 679 m.

-     regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 1

- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym – 400,300m3

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych (nawierzchnia asfaltowa: warstwa wiążąca gr. 3 cm o szerokości zmiennej od 4,10m do 5,10m o łącznej pow 3389,300 m2  oraz ścieralna gr. 3 cm i szerokości zmiennej od  4m do 5m o łącznej powierzchni 3324,000m2)

- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa kamiennego o szerokości 0,5m 
-  40,7400 m3 (odcinek o długości 679m);

-     wykonanie 38 szt. zjazdów kruszywem kamiennym - 19,950m3

    - Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 2.

Terminy umowne

- Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 20.07.2009r.

- Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w ust.1, w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b) działania sił wyższych, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu umowy, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób terminowy.

§ 3.

Cena umowna

- Na podstawie rozstrzygnięć przetargowych strony umowy ustalają całkowitą wartość
robót określonych umową na kwotę ……………… zł netto plus podatek VAT (22%), co daje: ………………. zł brutto (słownie:………………………………….).

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty:

- wykonania całości robót wynikających z przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych,

- organizacji i utrzymania zaplecza budowy,

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót i doprowadzenia go do stanu pierwotnego, itp.

i została obliczona w oparciu o kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik do oferty przetargowej.

§ 4.

Płatności

- Faktura za wykonany przedmiot umowy wystawiona zostanie po zakończeniu i odbiorze protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego, całości robót oraz po usunięciu ewentualnych wad 
w przedmiocie umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 5.

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie placu budowy;

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

- Odbiór należycie wykonanego przedmiotu umowy;

- Dokonanie zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach określonych w § 4;

- Zamawiający i Nadzór Inwestorski mają prawo w trakcie realizacji inwestycji odmówić przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją lub obowiązującym prawem.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Wykonanie przedmiotu umowy w szczególności zgodnie z:

a). dokumentacją techniczną,

b). zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

c). obowiązującymi przepisami prawa,

d). zasadami sztuki budowlanej,

e). obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi,

f). obowiązującymi standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa,

  - Przejęcie terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy;

  - Zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

  - Utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

  - Ochrona mienia osób trzecich;

  - Zgłaszanie i uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych przed ich realizacją;

  - Rzetelne prowadzenie i kompletowanie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (dziennik budowy, książka obmiaru, odbiory robót, protokoły pomiarów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.);

§ 7.

Odbiór robót

- Odbiory częściowe poszczególnych elementów robót odbywać się będą po ich wykonaniu, nie później niż 3 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę /wpis do dziennika budowy/.

- Wykonawca winien powiadomić na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy najpóźniej w ostatnim dniu przewidzianym  na wykonanie przedmiotu umowy.

- Gotowość do odbioru końcowego potwierdza Inspektor Nadzoru.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Przez gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami dokumentów (między innymi: atesty na wbudowane materiały, protokoły pomiarów).

- W protokole odbioru końcowego zostanie określone czy Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w wymaganym terminie.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad i usterek poodbiorowych.

- Potwierdzenie usunięcia wad i usterek wymaga formy pisemnej.

- Żądając usunięcia wad i usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady lub usterki bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

- Zamawiający dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przed zakończeniem okresu gwarancyjnego.

§ 8.

Gwarancje

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i zabudowane materiały   wchodzące w zakres przedmiotu umowy licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji, na okres 
36 miesięcy .

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia komisyjnego - dla usterek mających wpływ na eksploatację drogi, i do 7 dni od daty stwierdzenia komisyjnego - dla usterek nie mających wpływu na eksploatację obiektu.

- Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie 
z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny.

§ 9.

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki liczone od wartości przedmiotu umowy,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 
w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, liczonej od wartości elementu robót, którego usterka dotyczy,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy;

      - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

        - za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego przedmiotu umowy wynikającą z winy Zamawiającego w wysokości 0,1% wartości przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien się rozpocząć,

        - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 p.z.p.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 10.

Postanowienia końcowe

- Zamawiający powołuje na inspektora nadzoru: …………………………………..

- Wykonawca wyznacza na kierownika budowy: ………………………………….

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: