UMOWA Nr 1/2021

zawarta w dniu  ………………………………. pomiędzy

Pińczowska Spóła Wodna z siedzibą ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, NIP 6621823712, REGON 388263902 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Prezesa Tomasza Banie,  przy kontrasygnacie Skarbnika

a

Panem …………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą……………………………………..” zamieszkałym …………………………………… , NIP…………………………………REGON………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót konserwacji urządzeń melioracyjnych w miejscowościach: Stara Zagość, Nowa Zagość, Wola Zagojska, Zagorzyce

- Przedmiotem zamówienia jest: mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna, odtworzenie rowów melioracyjnych, transport gałęzi, traw, śmieci samochodem samowyładowczym, oczyszczenie z namułu przepustów, mechaniczne plantowanie terenu spycharką w miejscowościach :

-     Nowa Zagość rów melioracyjny R -w, R-2, R-2a, R – 4, R- 5

-     Stara Zagość rów melioracyjny : R – 2b, R – 2d, R – 3,

-     Wola Zagojska rów melioracyjny: R – 6, R – 7, R – 9, R – 10

-    Zagorzyce rów melioracyjny : R – 19 , R – 20, R – 20a, R – 20d, R – 20e, R – 21, R – M1  ,R – M2, R – M3, R – M4

- Szczegółowy zakres robót, określa przedmiar robót stanowiące załącznik do niniejszej umowy

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje na temat przedmiotu umowy i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1.	Strony ustalają następujące terminy realizacji:

a)	zakończenie robót w terminie do 30.11.2022r

2.	Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. b w razie wystąpienia jednej z  następujących okoliczności:

a)	wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b)	działania sił wyższych, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.

c)	istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,

d)	opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej,

3.	Zmiana terminu wykonania zamówienia po stwierdzeniu jednej z okoliczności wskazanej w ust. 2 będzie uzasadniała zawarcie aneksu do umowy.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dnia od dnia podpisania umowy

- Terminowe dokonanie płatności za wykonany przedmiot umowy

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu budowy w terminie określonym do 3 dni od dnia podpisania umowy

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie wykonują robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu robót, dostępu do terenu robót i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umowa będą wykonywane.

- Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie robót. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe podczas robót .

- Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót. Zgłoszenie pisemne lub faxem wykonanych robót do odbioru.

§ 5

WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać co do jakości wymogom Norm Polskich, przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 883 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186) oraz projektu budowlanego, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W przypadku złej jakości robót (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym  Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu.

§ 6

ODBIÓR ROBÓT

1.	Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będą prace objęte niniejszą umową.

2.	Rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy, nastąpi w terminie do 7 dni od zawiadomienia Zamawiającego na piśmie lub faxem o osiągnięciu gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w 10-tym dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

3.	Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru – podpisany przez obie strony.

5.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności

ujawniono istnienie wad, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 7

WARTOŚC ZAMÓWIENIA

1.	Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe za całe zadanie w kwocie …………………. netto plus należny podatek VAT w kwocie …………………………. tj.  ……………………… brutto (słownie: ……………………………………..) i obowiązuje do końca realizacji przedmiotu umowy.

2.	Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za kompletne wykonanie 	przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat.

§ 8

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zapłata wynagrodzenia za  wykonany przedmiot umowy zostanie zrealizowana na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 7 dni od dnia złożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury, przelewem na konto Wykonawcy o numerze wskazanym na fakturze.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będą zakończone i odebrane roboty potwierdzone
protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Dniem zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

GWARANCJA

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 12 miesięcy na wykonane roboty budowlane i zabudowane materiały (niezależnie od gwarancji producenta).

2.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

4.	O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

5.	W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin jej usunięcia. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

6.	W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

7.	Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zmawiający może obniżyć wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

8.	Termin rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego.

9.	Po upływie terminu rękojmi ustalonego w ust. 1 w ciągu 15 dni dokonany będzie ostateczny odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem.

§ 11

KARY UMOWNE

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy

      - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

2.	W przypadku naliczenia kar umownych obciążających Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

3.	 Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 12

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego  rozpoznania  jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego.

§ 13

FORMA UMOWY

1.	Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 14

ZAŁĄCZNIKI

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - Oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:								        	 WYKONAWCA: