Załącznik do Uchwały nr XI/69/07

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia  30 maja 2007 r.

Program rozwoju sieci kanalizacyjnej i budowy oczyszczalni przydomowych

w Gminie Pińczów na lata 2007-2013

- Informacje ogólne

  - W Gminie Pińczów występują dwie oczyszczalnie zbiorcze:

    - w Pińczowie o przepustowości 12 000 m3/dobę,

    - w Gackach o przepustowości 300 m3/dobę,

  - Ogółem na terenie miasta Pińczowa i miejscowości Skrzypiów długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi około 43,766 km, a kanalizacji deszczowej – 8,885 km.

  - Do zastosowania kanalizacji liniowej nadaje się tylko miasto Pińczów i okoli-czne miejscowości. W pozostałym rejonie Gminy zabudowa mieszkalna jest rozproszona i stąd trudności z zastosowaniem tradycyjnej sieci kanalizacyjnej tj. liniowej.

W 2002 roku na terenach wiejskich Gminy Pińczów zamieszkiwało 10 515 	osób a obecnie mieszka 10 399 osób, a więc ilość ludności wiejskiej systema-	tycznie maleje.

II.	Plan rozbudowy

- W latach 2008 – 2011 planuje się dokończenie kanalizacji liniowej w Pińczowie oraz w miejscowościach: Włochy, Skowronno Górne, Skowronno Dolne, Brzeście, Pasturka, Bogucice, Wola Zagojska Dolna, Leszcze, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie, Marzęcin. Realizację sieci w podanych miejscowościach przewiduje się przy skorzystaniu ze środków Funduszu Spójności, o które Gmina się ubiega.

Budowę kanalizacji sanitarnej liniowej planuje się przy założeniu, że 	mieszkańcy będą ponosić opłatę w kwocie 1500 zł za 1 przyłącze – jest to 	uśredniona cena kosztów do poniesienia na realizację przyłącza.

Pozostałe koszty przewiduje się, iż zostaną pokryte w 85 % ze środków 	pomocowych, a 15% pokryje Gmina w formie pożyczki z Wojewódzkiego 	Funduszu Ochrony Środowiska (w części umarzalnej w zależności od zasad 	obowiązujących w dniu podpisania umowy).

- W pozostałej części Gminy planuje się wybudowanie przydomowych oczyszczalni w ilości 500 szt. w ciągu 7 lat.

    - W poszczególnych latach planuje się następujące wykonanie:

- rok 2007 –  25 sztuk

- rok 2008 –  60 sztuk

- rok 2009 –  70 sztuk

- rok 2010 –  70 sztuk

- rok 2011-    75 sztuk

- rok 2012 - 100 sztuk

- rok 2013 – 100 sztuk

    - Szacuje się koszty oczyszczalni przydomowej wraz z projektem - średnio 11000 zł na gospodarstwo domowe, z czego mieszkaniec będzie płacił 1500 zł a pozostałą kwotę Gmina będzie finansowała z pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska – przy założeniu, że pożyczka będzie częściowo umarzalna w zależności od zasad obowiązujących w danym roku. Wyjątkowo przy programie pilotażowym w 2007 roku – 25 oczyszczalni będzie finansowane przez mieszkańca w kwocie 1100 zł. od gospodarstwa.

    - Przewiduje się, że 500 sztuk oczyszczalni przydomowych budowanych sukcesywnie w miejscowościach, w których nie jest planowana kanalizacja liniowa, rozwiąże problem tych miejscowości. Obecnie 19 miejscowości nie ma jeszcze wodociągów a zatem i problem kanalizacji tam nie występuje.

3.	 Wybudowanie kanalizacji sanitarnej liniowej w zwartych skupiskach ludności i oczyszczalni przydomowych w zabudowie rozproszonej praktycznie rozwiązałoby problem oczyszczania ścieków w 80 – 90% Gminy. Dla pozostałej części mieszkańców sprawa oczyszczania ścieków zostałaby rozwiązana po roku 2013.

Przy opracowaniach realizacji programu należy uwzględnić sytuacje gdzie część mieszkańców z różnych przyczyn nie założy nawet oczyszczalni przydomowej, albo będzie miała zbyt krótką perspektywę zamieszkania na terenie wiejskim – są to problemy, których nie da się uniknąć.

4.	Pod względem finansowym powyższy program będzie się kształtował w kwocie 50 – 60 mln. zł. i jest 2,6 krotnie tańszy niż skanalizowanie całej Gminy metodą tradycyjną tj. liniową.

Ze strony Gminy kwota 12 -13 mln. zł w ciągu 7 lat trwania programu jest możliwa do osiągnięcia, mając na uwadze środki Gminy oraz środki z amortyzacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w dyspozycji „Wodociągów Pińczowskich” Sp. z o.o.

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Marek Zatorski