# Opis planowanych zadań w latach 2008-2015 na terenie miejscowości Gacki-Osiedle

| L.p. | Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Projekt | Nakłady ogółem [zł.] | Przewidywany okres realizacji | Źródła finansowania w okresie realizacji projektu [zł.] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Środki Własne | Środki UE [50-80%] | Budżet państwa | Inne |  |
| 1. | Gmina Pińczów | Odnowa istniejącego parku „dużego”. | 50 000 | 2013-2014 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |  |
| 2. | Gmina Pińczów | Modernizacja istniejącego boiska sportowego wraz z parkiem „małym”. | 45 000 | 2014-2015 | 22 500 | 22 500 | 0 | 0 |  |
| 3. | Gmina Pińczów | Wykonanie placu zabaw dla najmłodszych. | 25 000 | 2008 | 5 000 | 0 | 0 | 20 000 |  |
| 4. | Gmina Pińczów | Wykonanie trasy rowerowej od Szkoły Podstawowej – obok placu zabaw – boiska sportowego – do parku „dużego”. | 80 000 | 2011-2012 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |  |
| 5. | Gmina Pińczów | Remont pomieszczeń pod potrzeby biblioteki i świetlicy w budynku nr 5 w Gackach, wyposażenie biblioteki i świetlicy, przebudowa drogi wraz z budową chodnika i parkingu na osiedlu Gacki | 389 900 | 2009-2010 | 97 500 | 292 400 | 0 | 0 |  |
| RAZEM | 589 900 |  | 190 000 | 379 900 | 0 | 20 000 |  |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Omasta