Załącznik nr. 10 do SIWZ

(wzór umowy)

UMOWA  NR …………………….

Zawarta w dniu …………...2015r. w  Pińczowie pomiędzy Gminą Pińczów, ul. 3 Maja 10, NIP 662-176-15-14, REGON 291009840, reprezentowaną przez ……………………………………., zwaną dalej „Zamawiającym"

a firmą………………………….., Numer KRS: ………………….., NIP: ………………………., REGON: …………………., reprezentowaną przez ……………………………,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego p.n.: „Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II”, na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.).:

§ 1

Przedmiot umowy i zakres robót

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać koncepcję architektoniczną dla zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w Pińczowie w ramach zadania p.n.: „Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – etap II”.

- Koncepcja winna obejmować odtworzenie zarysu murów zamku pińczowskiego, dojścia do wzgórza – od strony drogi wojewódzkiej i ciągu pieszo-rowerowego, oraz taras widokowy na panoramę miasta. Należ również zaproponować trasę spacerowo - rekreacyjną z elementami towarzyszącymi.

Zespół Pałacu Wielopolskich – w skład którego wchodzą pozostałości zamku jest wpisany do rejestru archeologicznego pod nr 352 – rejestr nr 2. W rejonie góry zamkowej przeprowadzone zostały częściowo badania archeologiczne – sprawozdania z badań będą bazą do opracowania

- Opracowanie powinno obejmować minimum 3 propozycje rozwiązań z opisem i wizualizacją (światło dzienne i nocne).

- Przygotowane propozycje – zaakceptowane przez Zamawiającego - będą przedmiotem konsultacji z udziałem mieszkańców.

- Dla wybranego wariantu należy uzyskać akceptację i wytyczne od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i opracować program funkcjonalno – użytkowy.

- Program funkcjonalno – użytkowy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Opracowanie koncepcji należy wykonać :

- W wersji papierowej – 3 egzemplarzy

- W wersji cyfrowej na nośniku CD (w rozbiciu na pliki tekstowe i graficzne – format pdf) – 2 egzemplarze

- Wykonawca w trakcie prac projektowych będzie zobowiązany informować Zamawiającego o proponowanych rozwiązaniach projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki szczegółowe i ogólne określone dla przedmiotu umowy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, posiada niezbędne uprawnienia, umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać ją z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

§ 2

Termin wykonania

- Strony ustalają termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2016r. – termin ten uwzględnia czas potrzebny Zamawiającemu na wybór  wariantu końcowego t.j. ok. 3 tygodnie.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację w terminie określonym w ust. 1 na własny koszt, a odbiór następuje w siedzibie Zamawiającego przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

§ 3

Wynagrodzenie i zapłata

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  ……… zł. brutto ( z podatkiem VAT) słownie złotych: …………………….)

zgodnie ze złożona ofertą.

- Zapałata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch transzach:

- I transza w wysokości 30 % zamówienia t.j. ………… - po wykonaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym propozycji rozwiązań z wizualizacją – przygotowanych do konsultacji z mieszkańcami – potwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony;

- II transza w wysokości 70 % t.j. ……….- po wykonaniu pozostałego zakresu przedmiotu umowy   przekazanego  Zamawiającemu oraz po podpisaniu przez strony umowy protokołu.

- Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę w ciągu 1 tygodnia a następnie przekaże Wykonawcy potwierdzenie – protokól stanowiący podstawę do wystawienia faktury za w/w prace.

- Odbiór opracowania koncepcji służy przede wszystkim sprawdzeniu tego opracowania pod względem ilościowym i formalnym. Z chwilą dokonania odbioru nie wygasają uprawnienia Zamawiającego co do należytej jakości opracowania, jego zgodności z przepisami prawa oraz umową.

- Zapłata będzie następować na podstawie faktury częściowej i końcowej w terminie do 30 dni od daty złożenia poprawnie wystawionych dokumentów, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę t.j………………………………..

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie oraz nie będzie podlegało waloryzacji.

§ 4

Obowiązki wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, jak również zachowaniem obowiązujących przepisów tym zakresie, norm i warunków technicznych;

- zapewnienie opracowania projektu przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do wykonywania określonych czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy;

- pełna dyspozycyjność w trakcie trwania procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji stosownie do wymogów oraz terminów określonych przez organy właściwe do wydania w/w decyzji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkań projektantów z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji, w celu omówienia przyjetych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyc się pisemnymi protokołami podpisanymi przez strony;

- poinformowanie Zamawiającego na piśmie o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac lub nie dotrzymaniem terminu realizacji;

- nieodpłatne i pilne usunięcie usterek stwierdzonych w toku prac, podczas ich odbioru oraz w okresie gwarancji.

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy będą:

- Z ramienia Zamawiającego: ………………………………..

- Z ramienia Wykonawcy: ……………………………………….

- Każda ze stron ma prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 7 po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej strony. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

§ 5

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na opracowaną koncepcję na okres 24 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji przez Zamawijacego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt każda wadę opracowanej koncepcji. Termin usunięcia wady w każdym przypadku zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.

- Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

- Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeżeli Zamawiający zawiadomił o nich Wykonawcę przed upływem tych okresów.

§ 6

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy w formie kar umownych:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty określonej w § 2,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy;

- za nieusunięcie w terminie wady – za każdy dzień opóźnienia 0,2% wartości przedmiotu umowy;

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy;

- Jeżeli na skutek niedotrzymania terminu wykonania dzieła Zamaiwjacy poniesie szkody z tego tytułu to szkody te będą pokryte przez Wykonawcę niezależnie od ustaleń wymienionych w ust.1

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu dzieła tak dalece, że wykonanie dzieła w terminie umownym jest niemożliwe.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiajacego z powodów określonych w ust.3 nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach określonych wyżej.

- Skutki wykonania przedmiotu umowy niezgodne z ustalonym zakresem poniesie Wykonawca.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 7

Podwykonawcy

- Wykonawca ma prawo zlecić niektóre prace związane z wykonaniem umowy podwykonawcy, za którego działania lub zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń podwykonawców w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotowa odpowiedzialność obciąża wyłącznie Wykonawcę.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

§ 8

Rozwiązanie umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął usług projektowych bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiajacego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 miesiąc;

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- została  ogłoszona upadłość lub rozwązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku;

- Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania  umowne;

- Wykonawca bez zgody Zamawijącego zleci wykonanie całej dokumentacji projektowej lub jej przeważającej części podwykonawcom;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w następujących przypadkach:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac będących przedmiotem umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Odstapienie od umowy powinno nastapić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Zmiany postanowien umowy

- Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazności.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastapić w przypadku:

- Wystapienia ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

- Wystapienia nieistotnych zmian t.j. zmian które nie maja wpływu na tzw. Konieczne warunki Umowy (termin, zakres, wartość Umowu);

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, może nastapić w przypadkach gdy:

- Opóźnienie terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest zalezne od Wykonawcy t.j. wydłużony termin uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych.

Termin ten zostaje wówczas przedłużony o czas oczekiwania na otrzymanie w.w dokumentów.

- Wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej dodatkowych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Zmiana postanowień umowy może również nastąpić po wystąpieniu okoliczności opisanych w SIWZ.

§ 10

Prawa autorskie

- Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiająego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego , bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majatkowe do wszystkich jej elementów, bez ograniczenia czasowego, do korzystania , rozporządzania nią w całości lub fragmentach na nastepujących polach eksploatacji:

- Utrwalania i zwielokrotniania dowolna techniką w każdej postaci dokumentacji projektowej,

- Rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń ilościowych, w pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych; zapisu cyfowego, magnetycznego i w sieciach multimedialnych w tym typu Internet,

- Udostępniania dokumentacji projektowej bedącej przedmiotem umowy za pośrednictwem sieci multimedialnej w szczególności Internetu w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp do utworu czy jego fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- Korzystania z dokumentacji projektowej poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń),

- Udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub  zmiany decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli,

- Jeżeli wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji projektowej, jego obowiązkiem jest umieszczenia odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą a twórcami poszczególnych elementów dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja bedaca przedmiotem niniejszej umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich – dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób trzecich a w szególności wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych z tego tytułu.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwoleń na wykonanie autorskich praw zależnych.

- Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

- Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

- Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku takiej możliwości w razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego  rozpoznania jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy:

a)   Prawa ZamówieńPublicznych

- Kodeksu Cywilnego;

- Prawa autorskiego;

- Prawa budowlanego.

- Oraz innych szczegółowych aktów prawnych.

§ 12

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 13

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- Oferta,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY:									WYKONAWCA: