**Zał. 4 - Wzór umowy**

**UMOWA nr** .........................

zawarta w dniu **………….2022r.**, pomiędzy **Gminą Pińczów,** NIP 662-176-15-14, REGON 291009840, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, reprezentowaną przez **Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów** mgr inż**. Włodzimierza Baduraka,** przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy – mgr Mirosławy Wiśniewskiej**, zwaną dalej **„Zamawiającym”**,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., zwanym dalej **„Wykonawcą”.**

Niniejszą umowę zawarto dla zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz 2019 z późn. zm.).

**§1**.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania **Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)** wraz z koncepcją zagospodarowania terenu i częścią kosztową, do sporządzenia kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach zadania p.n.: **„ Zagospodarowanie terenu wokół zalewu pińczowskiego oraz terenu Areoklubu.”**
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, a następnie sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) służącego do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej oraz części kosztowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego (t.j. Dz. U. 2013.1129).

3. Wymogi co do przedmiotu umowy określa:

1. niniejsza umowa,
2. zaproszenie do złożenia ofert,
3. oferta Wykonawcy.

4. Zakres prac stanowiący przedmiot umowy obejmuje :

1. wykonanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania tereny wokół zalewu pińczowskiego oraz terenu Areoklubu
2. wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych;
3. Sporządzenie kalkulacji kosztów opracowania dokumentacji projektowej i budowy;

 5.Wykaz opracowań do przekazania Zamawiającemu w wersji papierowej:

1. koncepcja - po 3 egzemplarze
2. program funkcjonalno-użytkowy PFU) - po 3 egzemplarze,
3. kalkulacja kosztów dla każdej branży i etapu osobn - po 2 egzemplarze;

6. Opracowania, o których mowa w ust.5 będą przekazane Zamawiającemu również w wersji elektronicznej do celów przetargu na roboty w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

7. Opracowania projektowe wymienione w ust. 5 będą zawierały i uwzględniały:

1. PFU ma zawierać rozwiązania w zakresie geometrii, przekrojów konstrukcyjnych, przekrojów charakterystycznych, niezbędnej niwelety, wskazanie kolizji z istniejącą infrastrukturą i ich rozwiązania;
2. stan faktyczny rzędnych posadowienia istniejących obiektów;
3. wpływy eksploatacji górniczej, jeżeli występują;
4. prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z przedmiotowego terenu: powierzchniowo, z uwzględnieniem istniejących sieci kanalizacji deszczowej lub innymi urządzeniami;
5. prawidłowe oświetlenie planowanej inwestycji w miejscach newralgicznych uwzględniające najnowsze energooszczędne rozwiązania uzgodnione z Zamawiającym w zakresie opraw, technologii sterowania;
6. prawidłowe zagospodarowanie przedmiotowego terenu w zakresie zieleni
7. niezbędne raporty (w tym **raport oddziaływania na środowisko** jeśli zajdzie taka potrzeba), operaty, opinie i uzgodnienia, w tym między innymi: z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Świętokrzyskim Konserwatorem Zabytków, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Nadleśnictwem, a także z Gminą Pińczów, inwentaryzacje środowiskową.

8. Wymogi Zamawiającego :

a) Zaproponowane w programie funkcjonalno-użytkowym rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, powinny gwarantować minimalizację kosztów inwestycji.

b) Jeżeli Zamawiający otrzyma wadliwą dokumentację projektową lub jej część, żądać będzie bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów albo nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie (Wykonawcy).

**§2.**

1. Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w § 1 wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami państwowymi i branżowymi,.
2. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić co najmniej dwie konsultacje z Zamawiającym w sprawie omówienia rozwiązań technicznych, materiałowych i kosztowych dla zakresu objętego programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącego przedmiot umowy Na okoliczność konsultacji zostaną spisane protokoły uzgodnień.

**§3.**

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia **31.10.2022r**
2. Termin realizacji może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu:
3. w przypadku trudności w uzyskaniu uzgodnień lub opinii oraz zaistnieniu innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin wyznaczony na wykonanie przedmiotu umowy, może zostać przedłużony o czas wynikający z powyższych utrudnień zgłoszonych pisemnie Zamawiającemu nie później niż 7 dni przed upływem powyższych terminów,

b) gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót, o których mowa w art. 214 lub robót dodatkowych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

c) w przypadku wyznaczenia przez zamawiającego terminu konsultacji, który nie gwarantuje w umownym terminie zakończenia umowy i uwzględnienia wytycznych Zamawiającego w opracowaniach przedmiot umowy.

1. wystąpienia braku możliwości realizacji umowy ze względu na pogłębienie się pandemii COVID-19 lub dużej liczby zakażeń wirusem u pracowników Wykonawcy.

**§4.**

1.Zobowiązania Zamawiającego :

a) Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowego i terminowego opracowania przedmiotu umowy, a w szczególności do interwencji w sytuacji gdy jednostki opiniujące, uzgadniające oraz zatwierdzające nie dopełnią właściwych im czynności w terminach przewidzianych przez Prawo Budowlane i KPA.

b) na wniosek Wykonawcy Zamawiający wystawi Wykonawcy upoważnienie do występowania w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

c) do obowiązku Zamawiającego należy dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy i zapłata wynagrodzenia.

2. Obowiązki Wykonawcy:

a) wykonać przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego określonymi w umowie oraz protokołach z konsultacji przeprowadzonych zgodnie z §2 pkt.2 ,

b) zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne mapy, decyzje, badania, raporty, opinie, wypisy, uzgodnienia branżowe i inne niezbędne materiały pomocnicze i dokumenty do projektowania.

c) opracować program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013.1129) łącznie z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót.

d) opisać wszelkie materiały i urządzenia za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów, urządzeń lub co najmniej jednego parametru charakteryzującego własności tych materiałów lub urządzeń.

3. Ustala się, że miejscem protokolarnego przekazania opracowań wskazanych w §1 ust 4 jak jest Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, pokój nr 3

**§5.**

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych wady lub niekompletności opracowań, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego pisemnego wyjaśnienia lub uzupełnienia opracowań. Nastąpi to w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym jednak niż 2 dni i nie dłuższym niż 6 dni licząc od daty pisemnego zgłoszenia.
2. Wykonawca jest zobowiązany wspierać Zamawiającego w zakresie udzielenia wyjaśnień w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektowej lub robót budowlanych.

**§6.**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy, w tym wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.
2. Zamawiający oraz wykonawca robót ponoszą odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania powiadomienia Wykonawcy o zauważonych wadach dokumentacji.

**§7.**

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania w całości lub w części przedmiotu niniejszej umowy innemu podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

2. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, cedować swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego.

3. W razie naruszenia lub niedotrzymania postanowienia ust. 1-2 Zamawiający może od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym, wykluczając roszczenia odszkodowawcze .

**§8.**

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownych terminów określonych w § 3 ust. 1.

b) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

c) za naruszenie lub opóźnienie w realizacji przez Wykonawcę zobowiązań określonych w umowie w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień naruszenia lub opóźnienia w realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy.

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

1. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur przedłożonych do rozliczenia przez Wykonawcę.
4. Łączna maksymalna wysokość **kar umownych**, których **mogą** dochodzić strony, z tym, że łączna wysokość **kar umownych nie** może **przekroczyć 20**% wartości netto umowy zgodnie z art.436 pkt 3 pzp

**§9.**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy zostało ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości : ***……………………. zł,*** (słownie :***…………..00/100*** ), w tym:
2. Za opracowania dotyczące etapu I, tj. Gminy Pińczów - …………………. zł netto, plus należny podatek VAT 23%, **tj. ……………………… zł brutto** (słownie: …………………………………………………………………..);

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy uwzględnia :

a) wszelkie koszty przygotowania i realizacji w/w przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami budowlanymi, normami, zapisami umowy i wytycznymi Zamawiającego.

b) wszelkie koszty uzgodnień, opinii, opłat niezbędnych do poniesienia przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Zapłacie przez Zamawiającego podlega wyłącznie opłata przyłączeniowa na dostawę energii elektrycznej na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi, na podstawie przedłożonych Zamawiającemu faktur po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

1. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół przekazania przedmiotu umowy określonego w §1 ust.4. .
2. Realizacja przedłożonych faktur nastąpi w formie przelewu w terminie do 14 dni licząc od dnia wpływu faktur do Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy nr ………………………………………………………………..
3. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. *split payment)* przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (teks jednolity Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.).
6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:
7. jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,
8. jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
9. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2 , opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

**§10.**

1. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty przekazania przedmiotu umowy ma obowiązek zapoznać się z przedmiotem umowy. W tym czasie Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia do przedmiotu umowy, żądać od Wykonawcy wyjaśnień, uzupełnień i poprawy przekazanych opracowań.
2. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową lub jej część, żądać będzie do czasu odbioru przedmiotu umowy, bezpłatnego usunięcia wad przez Wykonawcę, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów .
3. Jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń nie usunie wad, nie dokona uzupełnień i nie udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub odstąpić od umowy.
4. W przypadku gdy Wykonawca nie zgodzi się ze zgłoszonymi zastrzeżeniami Zamawiającego, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd.

**§11.**

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) kiedy opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dłużej niż 4 /cztery/ tygodnie,

c) kiedy Wykonawca nie rozpoczął prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) kiedy Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 3 tygodnie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

c) Zamawiający nie reguluje należności Wykonawcy przez okres dłuższy niż 2 miesiące, licząc od daty wymagalności faktury.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienie od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wykonanych prac wg stanu na dzień odstąpienia.

**§12.**

1. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy przechodzą na niego autorskie prawa majątkowe do opracowań na wszystkich polach eksploatacji opisanych w art. 50 ustawy oprawach autorskich i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach:
2. wprowadzania do obrotu,
3. utrwalania,
4. zwielokrotniania określoną techniką,
5. wprowadzania do pamięci komputera.

2. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie i powielanie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego w procesie udzielania zamówienia publicznego.

4. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji przez Zamawiającego i wskazane przez niego inne podmioty (osoby) oraz do wykonywania nieodpłatnie wszelkich zmian w przedmiotowy opracowaniu zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego lub podmioty (osoby) przez

niego wskazane.

**§13.**

1. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy.

2. Wykonawca nie może uzależniać wykonania przedmiotu umowy od udzielenia zaliczki.

**§14.**

1. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów i koordynowania prac będzie: …………………………… ……...…- Główny Projektant / Koordynator ., tel. …………….
2. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów i koordynowania prac będą:
3. Urszula Sroka Kurek – Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz Zamówień Publicznych , tel. 41 23 45 120
4. Przemysław Fatyga – Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz Zamówień Publicznych tel. 41 23 45 121.

**§15.**

1. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron wskazanych w umowie. Zmiana przedstawicieli stron wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia stron.

2. Dopuszcza się zmianę zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy o zamówieniach publicznych.

**§16.**

1. Dane osobowe pozyskane przez Strony od siebie wzajemnie w związku z umową, przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronione będą przed dostępem osób nieupoważnionych – zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie oświadczają, że przetwarzanie danych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w zakresie:

a) udostępnionych im przed drugą Stronę danych osób reprezentujących każdą ze Stron w celu zawarcia umowy: na podstawie przesłanki niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;

b) udostępnionych im przez drugą Stronę danych osób wykonujących zadania z ramienia Stron: w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie prawidłowości realizacji przedmiotu umowy, a jednocześnie przetwarzanie danych w tym zakresie nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą.

3. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją niniejszej umowy, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.

4. Strony oświadczają, że dane przetwarzane będą w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia umowy, oraz w razie takiego obowiązku ciążącego na administratorze – poprzez okres przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie danej osoby do realizacji niniejszej umowy.

6. Wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

7. Wobec każdej z osób, których dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy, zostanie zrealizowany obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

**§17.**

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

**§18.**

Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym cztery dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**