# Zał. Nr …

# (wzór umowy)

# UMOWA NR …..

zawarta w dniu ……….2020r. pomiędzy Gminą Pińczów NIP 662-176-15-14, REGON 291009840, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. Włodzimierza Baduraka, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………..……., NIP …………..………., REGON ……………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

zawierają umowę następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej do zadania p.n.: „Budowa ulicy Ogrodowej w Pińczowie (projekt)”.

- Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej klasy D – ulicy Ogrodowej w Pińczowie, na odcinku o łącznej długości ok. 930 m (700 m - 1KDD i 80 KDD oraz 230m - 2 KDD), wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Zakres projektu:

- Parametry ulicy zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wierciczów” na obszarze miasta Pińczowa, uchwalonego uchwałą Nr LVI/469/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 24 września 2014 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 25.11.2014 r., poz. 3170 oraz zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów, uchwalonego uchwałą Nr XL/372/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 listopada 2009 roku /Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 72 z 2010r., poz. 536/ ze Zmianą Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pińczów, uchwaloną uchwałą Nr XLIX/405/14  Rady  Miejskiej w Pińczowie z dnia  26 lutego 2014 roku /Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r., poz.1244/.

- Zaprojektować należy: jezdnię dwupasową, dwukierunkową, chodnik, oświetlenie uliczne, odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa), kanał technologiczny. Uwzględnić rozwiązanie kolizji istniejącej infrastruktury z projektowaną drogą oraz przewidzieć miejsce na kanalizację sanitarną.

- Wykaz elementów opracowania:

- Dokumentacja projektowa w zakresie i ilości niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym m.in.: wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje, mapy do celów projektowych w skali 1:500, projekty podziału nieruchomości (ok. 40 działek do podziału);

- Koncepcja projektowa do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed opracowaniem projektu;

- Dokumentacja geotechniczna – 2 egz.;

- Projekt wykonawczy – w 3 egz. (z uwzględnieniem poszczególnych branż);

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski, po 2 egz.;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz.;

- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia;

- Dokumentacja w formie elektronicznej:

Wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD w niżej wymienionych formatach:

- rysunki – format *.dwg i *.pdf

- opisy – format *.doc i *.pdf

- tabele – format *.xls, *.pdf, i *.doc,

- inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym

- kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierową

- projekt budowlany – format *.pdf, *.dwg;

- projekt rozbiórki (w razie konieczności) – format *.pdf, *.dwg;

- projekt wykonawczy – format *.pdf, *.dwg;

- mapy projektów podziału gruntów z pieczęcią potwierdzającą przyjęcie do  PODGiK – format *.pdf;

- dokumentacja geodezyjna wraz ze współrzędnymi punktów granicznych – format *.dwg

- projekt stałej organizacji ruchu – format *.pdf, *.dwg;

- informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – format *.pdf, *.dwg;

- przedmiar robót – format *.doc, *.xls, *.pdf;

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – format *.pdf, *.doc.

§ 2.

Obowiązki Zamawiającego

- Przekazanie niezbędnych danych i materiałów pomocnych w wykonaniu opracowania, a będących w posiadaniu Zamawiającego.

- Dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia.

§ 3.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą umową.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania opracowania z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.).

- Opracowanie winno:

- być kompletne z punktu widzenia celu któremu ma służyć,

- zawierać rozwiązania zgodne z najnowszą wiedzą techniczną,

- zawierać wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia,

- przewidywać zastosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu,

- zachowywać zgodność z obowiązującymi przepisami.

- W ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją, przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej.

§ 4.

Termin realizacji

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 10.12.2021r.

- Termin, o którym mowa w ust.1 może ulec przesunięciu tylko w uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach niezawinionych przez Wykonawcę.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust.2, strony ustalą nowy termin zakończenia robót w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy wykonana praca nie spełnia wymagań stawianych tego typu opracowaniom, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie poprawek. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z postanowień § 7 umowy.

§ 5.

Cena, płatności, odbiór

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………. zł brutto (słownie: ………………………………………….).

- Cena określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zostanie zrealizowana na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury  Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy nr ………………………………………………………………….

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych i końcowej jest:

- opracowanie i przekazanie koncepcji projektowej – I transza płatności w wysokości 5 % wynagrodzenia,

- opracowanie i przekazanie dokumentacji  projektowej (budowlanej) oraz złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – II transza płatności w wysokości 55 % wynagrodzenia,

- przekazanie dokumentacji projektowej wykonawczej (przetargowej), tj. przedmiar robót, kosztorys inwestorski, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – III transza płatności w wysokości 40 % wynagrodzenia (płatność końcowa);

potwierdzone protokołami odbioru częściowego podpisanymi przez przedstawicieli obu stron umowy.

- Do odbioru Wykonawca przedłoży kompletne opracowania projektowe oraz oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych pkt.2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 6.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty …………………. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………… i ……/100).

- Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy zostało wniesione w formie ……………………...

- Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie prac zgodnie z umową, w wysokości 70% całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w pkt. 2 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość prac, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 7.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy. Termin gwarancji jakości wynosi …………… miesięcy (nie mniej niż 36 m-cy) licząc od daty  odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o występujących wadach.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie (zlecenia innemu Podmiotowi) na koszt Wykonawcy.

§ 8.

Kary umowne

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego;

- za każdy dzień opóźnienia w terminie zakończenia prac – w wysokości 0,2 % wartości umownego wynagrodzenia;

- za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze – 0,2 % wartości umownego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia.

§ 9.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za wady w budowie i poniesione przez niego koszty, jeśli wada powstała na skutek błędu w projekcie.

§ 10.

- W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją, przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wielokrotnego powielania projektów, jako dokumentów przetargowych.

§ 11.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

- W razie ewentualnych sporów rozstrzygać je będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13.

Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: