Załącznik nr. 9 do SIWZ

(wzór umowy)

UMOWA Nr …………….

zawarta w dniu …………2014r., pomiędzy Gminą Pińczów, reprezentowaną przez  ………………………………………………………………………………………………………………………,

zwaną dalej „Zamawiającym"

a

firmą ………………………………………………………………………………………………….. (nazwa, siedziba, nr KRS lub ewid. działalności gosp., NIP, REGON), reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego p.n.: „Budowa ośrodka zdrowia w Gackach” na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.: „Budowa ośrodka zdrowia w Gackach”.

2.	Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Gacki Osiedle k/Pińczowa na działce o nr ewid. 485/12. Budynek przewidziano do realizacji w technologii tradycyjnej, parterowy, częściowo podpiwniczony z instalacjami wewnętrznymi oraz przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym. Zamówienie obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynku w tym parking, dojście i dojazd do budynku oraz budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 0070T (działka nr ewid. 506).

3.	Zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz kosztorys Wykonawcy.

4.	Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektem budowlanym szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1.	Strony ustalają następujące terminy realizacji:

1)		protokolarne przekazanie placu budowy, projektu budowlanego oraz dziennika budowy nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

2)	zakończenie robót w terminach:

a)  stan surowy zamknięty do 30.11.2014r.

b)  wykonanie całości zamówienia do 30.08.2015 r.

2.	Dopuszcza się możliwość zmiany terminów wykonania zamówienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) w razie wystąpienia jednej z  następujących okoliczności:

1)	wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

2)	działania sił wyższych, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty.

3)	istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,

4)	opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3.	Zmiana terminu wykonania zamówienia po stwierdzeniu jednej z okoliczności wskazanych w ust. 2 będzie uzasadniała zawarcie aneksu do umowy.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.	Przekazanie dokumentacji projektowej i terenu budowy w terminie 14 dni od podpisania umowy

2.	Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

I.	Ogólne obowiązki wykonawcy :

1.	Przejęcie terenu budowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy

2.	Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, z wiedzą techniczną oraz 		ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

Przy realizacji inwestycji należy zachować wszystkie warunki i wymagania określone w projekcie budowlanym oraz wymagania wynikające z warunków technicznych inwestycji i opinii zawartych w części opisowej projektu zagospodarowania terenu.

3.	W czasie realizacji robót zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez osobę 		uprawnioną, zgodnie z wpisem do dziennika budowy,

4.	Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

- nie przestrzegają przepisów BHP,

- nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

- nie wykonują robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, szczegółową specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.	Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

6.	Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 		ustawy Prawo budowlane.

7.	Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności 		na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków 		Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

8.	Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca ponosi 		odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie.

9.	Po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy i przekazanie Zamawiającemu w 		terminie ustalonym na odbiór końcowy robót. Zgłoszenie pisemne lub faxem wykonanych 		robót do odbioru.

II.	Zlecanie robót podwykonawcom:

- Wykonawca ma prawo powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w Umowie Podwykonawstwa nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian, oraz kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa i jej zmian, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do treści projektu lub sprzeciw do Umowy Podwykonawstwa, dotyczące:

a) niespełniania wymagań określonych w SIWZ

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. II.4.

Jeżeli w tym terminie ich nie przedstawi, to Wykonawca ma prawo uważać przedłożony projekt lub umowę za zaakceptowane.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Jeżeli zawarta Umowa Podwykonawstwa, o której mowa w ust. 7 przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy pod rygorem zapłaty kary umownej określonej w § 12 ust.1 pkt. 1 lit. g.

III	Zlecanie robót podwykonawcy dalszym podwykonawcom:

- Powierzenie przez podwykonawcę wykonania części zamówienia, którego przedmiotem są roboty budowlane dalszym podwykonawcom może nastąpić wyłącznie na podstawy Umowy Podwykonawstwa

- Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu projektu Umowy Podwykonawstwa a także projektu jej zmian wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie tej umowy o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zapisy określone w pkt. II.4-8 stosuje się odpowiednio.

IV.	Postanowienia ogólne:

1.	Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zmawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników w tym samym zakresie jak za swoje działania.

2.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.	Umowy z podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.

§ 5

WARUNKI REALIZACJI PRAC

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia muszą odpowiadać co do jakości wymogom Norm Polskich, przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z póź. zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) oraz projektu budowlanego, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna, itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie budowlanym w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w projekcie budowlanym.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonej dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie) Zamawiający może rozwiązać umowę w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu

§ 6

ODBIÓR PRAC

1.	Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy, przywrócić stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

2.	Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będą prace objęte niniejszą umową.

3.	Rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy, nastąpi w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego na piśmie lub faxem o osiągnięciu gotowości do odbioru, a zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w 10-tym dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

4.	Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca załącza:

1) dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzony wpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru

2) operat powykonawczy, który musi zawierać:

a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

b) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru oraz że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz.

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót – 1 egz.

5.	Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru – podpisany przez obie strony.

6.	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności

ujawniono istnienie wad, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 7

WARTOŚC ZAMÓWIENIA

1.	Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe za całe zadanie w kwocie………- zł. brutto (słownie:………………………..………….)

Wyżej określone wynagrodzenie zawiera podatek VAT i obowiązuje do końca realizacji przedmiotu umowy.

2.	Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za kompletne wykonanie 	przedmiotu umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat, zgodnie z przedłożoną 	dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie 	przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i 	koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.

3.	W ramach wymienionej w ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca :

a) zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej

b) przeprowadzi próby i odbiory techniczne,

4.	W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do projektu budowlanego:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji autora projektu i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca.

b)	w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy, Zamawiający sporządza protokół konieczności a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

5.	W przypadku gdy określone w ust. 4 pkt. b) zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie zamówienie w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8

WARUNKI PŁATNOŚCI

1.	Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót.

2.	Wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 1 umowy.

3.	Podstawą do wystawienia faktur częściowych i końcowej będą zakończone i odebrane przez

Inspektora Nadzoru roboty potwierdzone protokołem podpisanym przez Inspektora Nadzoru.

4.	Płatność faktur nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu wraz 
z protokołem odbioru robót częściowych lub końcowym z kompletnymi dokumentami odbiorowymi.

5.	Zapłata należności następować będzie przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy  nr ……………………………………….

Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego

6.	Jeżeli wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to zapłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana będzie przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

§ 9

WARUNKI GWARANCJI

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane.

2.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

4.	O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

5.	W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin jej usunięcia. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

6.	W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

7.	Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zmawiający może obniżyć wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

8.	Termin gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego.

9.	Po upływie terminu gwarancji ustalonego w ust. 1 w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem

§ 10

NADZÓR NAD PRACAMI

1.	Zamawiający oświadcza, że powołał Inspektora Nadzoru w osobie:

………………………………………… działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

2.	Ustanowionym przez Wykonawcę kierownikiem robót jest:

……………………………………. działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości 	zamówienia tj; …………..(słownie: …………………………………………………………) w formie 	……………………………….

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone lub 	zwolnione w następujący sposób:

a)	część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót w wysokości 70% całości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

b)	pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach gwarancji, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

3.	Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonych w ust. 2 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 12

KARY UMOWNE

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umo-wnych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy

    - za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000,00 zł

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 1 000,00 zł

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 1 000,00 zł

    - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5000,00 zł

      - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienie,

b)	z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy chyba, że odstąpienie od umowy nastąpiło na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp.

2.	W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

3.	 Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny

§ 13

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.	W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego  rozpoznania  	jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego

2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 	Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

FORMA UMOWY

1.	Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egzemplarze dla

Zamawiającego, a jeden egzemplarze dla Wykonawcy.

§ 18

ZAŁĄCZNIKI

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

  - Oferta wykonawcy

  - Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA:                                                                                              ZAMAWIAJĄCY: