UMOWA  Nr …/2020

zawarta w dniu  …………………. r. pomiędzy Gminą Pińczów  reprezentowaną przez

Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Panią mgr inż. Beatą Kita  zwaną dalej „Zamawiającym",

a

Panem/nią …………………zamieszkałym/łą…………………………………….prowadzącym/cą działalność gospodarczą pn. ………………………….zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot umowy

1.   Przedmiotem umowy jest wykonanie poziomego oznakowania ulic m. Pińczowa,  a w tym

kompleksowe wykonanie robót wg przedmiarów robót zatwierdzonych przez Zamawiające

go w ilości:

- malowanie przejść dla pieszych – 1 491,00 m2

- malowanie linii i miejsc parkingowych – 1 150,15 m2

- oznakowanie progów zwalniających – 26,80 m2

- malowanie linii powierzchni jezdni wyłączonych z ruchu – 179,75 m2

- wymazywanie starych linii parkingowych – 82,20 m2

- Termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15 maja 2020 roku.

§ 2

Obowiązki Zamawiającego

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy

- Dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1.   Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót, ustalonymi terminami, obowią

zującymi normami oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i BHP.

2.   Terminowe wykonanie prac przy usuwaniu usterek powstałych z winy Wykonawcy.

- Udzielenie stosownej gwarancji

- Terminowe usuwanie usterek i wad w okresie objętym gwarancją.

§ 4.

Cena i płatności

- Za wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej umowy oraz za wszystkie urządzenia i materiały dostarczone przez Wykonawcę, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma umowne wynagrodzenie w kwocie : …………. zł , słownie: …………….

Powyższa cena jest ceną brutto – zawiera podatek VAT.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty realizacji zakresu umownego robót.

3.   Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie protokół odbioru robót podpisany przez umawiające się strony.

4.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie  faktury wystawionej za wykonane roboty w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5.  Faktura płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

na fakturze nr …………………………………………………………………………………..

§ 5

1.Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

3.Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

4. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych ust.3 , opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności

§ 6

Roboty dodatkowe

Jeżeli w czasie wykonywania robót wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót , wynagrodzenie za te roboty ustalone będzie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w ofercie przy czym ich wartość nie może przekroczyć 20% ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy..

§ 7

Odbiór robót

- Za datę odbioru uważać się będzie datę spisania protokołu  odbioru robót.

- Zamawiający zobowiązuje się do odebrania wykonanego przedmiotu po zgłoszeniu gotowości odbioru przez Wykonawcę , w przypadku gdy roboty są zgodne z przedmiarami i normami branżowymi.

3.   W przypadku gdy wykonane roboty nie spełniają wymagań norm branżowych lub nie będą

zgodne z przedmiarami, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na

dokonanie poprawek i powstrzymać się od odbioru do czasu usunięcia usterek przez

Wykonawcę.

§ 8

Gwarancje

- Wykonawca gwarantuje dobrą jakość realizacji robót objętych niniejszą umową, wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami BHP.

- Okres gwarancyjny liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru robót i wynosi 12 miesięcy.

- Wykonawca w okresie gwarancyjnym zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia komisyjnego - dla usterek mających wpływ na eksploatację obiektu, i do 7 dni od daty stwierdzenia komisyjnego - dla usterek nie mających wpływu na eksploatację obiektu.

§ 9

Postanowienia dodatkowe

Wykonawca ma prawo zmian rodzaju materiałów i technologii wykonania robót, na które

wyraził pisemną zgodę Zamawiający. Wszelkie uzgodnienia związane z  rodzajem użytych

materiałów zamiennych i technologii wykonania robót Wykonawca będzie prowadził wy

łącznie z Zamawiającym.

§ 10

Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 10 % wartości wynagrodzenia umownego;

- za każdy dzień opóżnienia w terminie zakończenia robót - 0,1 % wartości umownego wynagrodzenia;

- za nieterminowe usunięcie usterek, do usunięcia których Wykonawca był zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji – 0,1 % wartości umownego wynagrodzenia za każdy dzień opóżnienia licząc od daty wyznaczonej do czasu usunięcia usterek.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 12

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 13

Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem

negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§ 15

Umowa jest wiążąca z dniem podpisania jej przez obie strony.

ZAMAWIAJĄCY:						                          WYKONAWCA:

Sporządził:

Waldemar Szymczyk

Inspektor Wydział Inwestycji

I Infrastruktury Drogowej